Důvodová zpráva

Důvodová zpráva je předkládaná v důsledku dodatečných změn rozpočtu projektu „Rozvoj informačních a komunikačních technologií ve městě Olomouci“ vyvolaných zjištěním nových skutečností souvisejících s možností uplatnění DPH jako uznatelného nákladu projektu. Rozpočet projektu je přílohou Smlouvy o financování projektu (SoF) CZ.04.1.05/2.2.00.1/0183 podaného v rámci Společného regionálního operačního programu (SROP) ze dne 18.5.2005. Vyvolané změny v rozpočtu projektu je nutno zohlednit ve Smlouvě o financování formou uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o financování projektu.

- Rozsah dodatku č.1 SoF – změna rozpočtu projektu

1.1 Navrhované změny ve smlouvě o financování projektu:

Dodatek č.1 SoF se bude dotýkat změny rozpočtu projektu související s možností uplatnění části DPH v původním rozpočtu zahrnutých jako neuznatelný náklad projektu ve výši 1 835 733,- Kč do uznatelných nákladů projektu.

Realizace projektu je v současné době ve fázi dokončování a úsporu celkových uznatelných nákladů předpokládáme ve výši cca 0,8 mil. Kč. Z tohoto důvodu prověřilo CPP možnost přesunu části DPH ve výši 895 403,-Kč z neuznatelných do uznatelných nákladů projektu při zachování výše celkových uznatelných nákladů projektu, na které poskytuje EU dotaci ve výši 75%.

*) Uznatelné náklady projektu – dotace EU 75%, prostředky žadatele 25% (město Olomouc)

**) Neuznatelné náklady projektu hradí pouze žadatel (město Olomouc)

Výsledkem provedené změny v rozpočtu projektu bude úspora prostředků žadatele (statutárního města Olomouce) ve výši cca 1,1 mil. Kč.

Draft dodatku č.1 - SoF je přílohou DZ

1.2  Zdůvodnění změn v rozpočtu projektu

Při zpracování žádosti projektu Rozvoj informačních a komunikačních technologií ve městě Olomouci bylo postupováno dle příručky pro žadatele pro 1.kolo výzvy z 9. července 2004. V této příručce je v článku II.B. Podpory poskytované v rámci SROP, odst. 6. Uznatelné náklady sice uvedeno, že je uznatelné „DPH za podmínky, že konečný příjemce (u GS konečný uživatel) není plátcem DPH a nemá nárok na odpočet DPH na vstupu“, ale z dalšího odstavce týkajícího se neuznatelných nákladů je zřejmé že mezi neuznatelné náklady patří „DPH  u plátců daně z přidané hodnoty“. V elektronické žádosti ELZA je k DPH pouze v záložce „Žadatel“ zaškrtávací políčko „Plátce DPH“, které je v tomto případě zavádějící. Musíme taktéž podotknout, že v průběhu zpracování a podání žádosti vešel v platnost nový zákon o DPH a statutární město Olomouc jako jedna z prvních obcí přecházející z neplátce DPH na plátce DPH neměla jednoznačné stanovisko ze strany daňového poradce města v otázce uplatnění či neuplatnění DPH u jednotlivých investičních akcí. Vesměs bylo doporučeno u všech akcí přistupovat k DPH jako plátce DPH z důvodu neurčení zda projekt svým charakterem spadá do ekonomické činnosti města.

Z výše uvedených důvodů byla DPH v rozpočtu projektu, jak se nyní ukazuje ne zcela správně, uvedena jako neuznatelný náklad.

Pozn.:

V případě měst a obcí je nezbytnou podmínkou platnosti a účinnosti Dodatku jeho schválení zastupitelstvem ve smyslu § 38 a násl. zákona č. 128/2000 Sb.,  o obcích ve znění pozdějších předpisů.