Důvodová zpráva

- Úvod

Dne 26.6.2012 byl na jednání RMO schválen závazek konečného příjemce na vyčlenění finančních prostředků z rozpočtu města na zajištění realizace a udržitelnosti následujících projektů, které byly předloženy do výzvy č. 31 Regionálního operačního programu Střední Morava (ROP Střední Morava):

- Cyklostezka Hlušovice

- Moravská cyklotrasa na území ORP Olomouc, k.ú. Povel

- Jantarová stezka 2.část

- Cyklostezka Holice – Nové Sady

Projekty Cyklostezka Hlušovice, Moravská cyklotrasa na území ORP, k.ú. Povel, Jantarová stezka 2.část byly schváleny ÚRR ROP Střední Morava k dopracování před uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace.

Projekt Cyklostezka Holice-Nové sady byl vyřazen z procesu další administrace z důvodu nesouladu s podmínkami výzvy. Z tohoto důvodu není dále řešen závazek konečného příjemce pro tento projekt.

Dne 17.7.2012 byl na jednání RMO schválen závazek konečného příjemce na vyčlenění finančních prostředků z rozpočtu města na zajištění realizace (jen u projektu Sportujeme společně-ZŠ Rožňavská) a udržitelnosti následujících projektů, které byly předloženy do výzvy č. 32 ROP Střední Morava:

- Sportujeme společně – ZŠ Rožňavská

- Žižkovo náměstí 3 – nové oddělení MŠ

- MŠ Jílová – zprovoznění oddělení

Jedná se o projekty, které jsou realizovány v rámci Integrovaného plánu rozvoje města Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc (IPRM Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc).

Dle nových podmínek dotačního programu platících od 31. výzvy ROP Střední Morava je nutné již v první etapě žádosti doložit, v případě veřejnoprávních subjektů (tj. obcí, měst či krajů), finanční krytí projektu z vlastních zdrojů formou usnesení rady, ve kterém bude prokazatelně uvedený závazek na vyčlenění finančních prostředků v jednotlivých letech z rozpočtu obce, města či kraje po dobu realizace a udržitelnosti projektu (pětileté období po finančním ukončení projektu – tj. po proplacení finančních prostředků ze strany poskytovatele dotace na účet příjemce dotace).

Uvedený závazek na vyčlenění finančních prostředků v jednotlivých letech z rozpočtu obce, města či kraje po dobu realizace a udržitelnosti projektu bude doložen formou usnesení zastupitelstva v rámci tzv. druhé etapy žádosti –dopracování projektu.

- PROJEKTY PŘEDLOŽENÉ DO VÝZVY Č.31/2012 rop STŘEDNÍ MORAVA

A.	Cyklostezka hlušovice

- Aktuální informace o stavu realizace projektu

V žádosti o poskytnutí dotace byl na základě závěrů jednání projektového týmu a pracovní skupiny pro cyklodopravu nastaven následující harmonogram realizace projektu. Takto nastavený harmonogram taktéž zajistí rozložení jednotlivých investic na rok 2013.

Zahájení zadávacího řízení na zhotovitele stavby se předpokládá v průběhu ledna 2013, předpoklad uzavření Smlouvy o dílo je 03/2013. Předpokládaná doba výstavby je cca 5 měsíců, tj. stavba bude dokončena v srpnu 2013. Předpokládaný termín podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace je 05/2013. První žádost o platbu bude předložena v říjnu 2013. Přijetí dotace se předpokládá v roce 2013. Závěrečná žádost o platbu bude předložena v srpnu 2015 spolu se závěrečnou monitorovací zprávou.

- Zdroje financování projektu

Rozpočet v realizační fázi

Dotace z ERDF činí max. 85 % z celkových způsobilých výdajů, podíl žadatele je min.15 % z celkových způsobilých výdajů + nezpůsobilé výdaje.

Dle nového systému nastavení administrace ROP Střední Morava je nutné, aby žadatel současně doložil vyčlenění vlastních zdrojů ve výši min. 30 % z celkových způsobilých výdajů projektu. Cílem tohoto opatření je snaha Úřadu regionální rady o eliminaci rizik z přezávazkování/nedočerpání finanční alokace ROP Střední Morava.

Výše dotace proplacené v rámci závěrečné žádosti o platbu se bude odvíjet od zůstatkové alokace ROP Střední Morava. Za účelem jejího výpočtu řídící orgán provede analýzu čerpání prostředků z Evropské unie k datu 31.7.2015, která bude vycházet z kurzu CZK/EUR stanoveného Evropskou centrální bankou  pro měsíc srpen 2015. Na základě této analýzy řídící orgán rozhodne o vyplacení konečné výše dotace.

Dle nového systému nastavení proplácení žádostí o platbu bude o dotaci v případě projektu Cyklostezka Hlušovice zažádáno následujícím způsobem:

Po ukončení fyzické realizace projektu (r. 2013) bude zažádáno o dotaci ve výši 70 % (7 282 538 Kč) z celkových způsobilých výdajů projektu. Na základě provedené analýzy čerpání (r. 2015)  řídícím orgánem (ÚRR SM) budeme vyzváni k předložení žádosti o dotaci ve výši 30 % (3 121 088 Kč) z celkových způsobilých výdajů projektu.

Obec Hlušovice se bude podílet na realizaci projektu na základě Smlouvy o partnerství a spolupráci v rámci realizace cyklostezky Hlušovice. Na realizaci projektu přispěje částkou odpovídající 30 % z celkových způsobilých výdajů projektu (cca 1,5 mil. Kč) na realizaci části úseku v k.ú. Hlušovice. Konkrétní výše částky bude upřesněna na základě výsledku výběrového řízení na dodavatele stavby.

V následující tabulce je uveden nárok na rozpočet města v jednotlivých letech realizace projektu:

| Rok realizace projektu | Celkové výdaje projektu v Kč* | Celkové způsobilé výdaje projektu v Kč | 85 % dotace z celkových způsobilých výdajů projektu v Kč | 15 % vlastní zdroje (z celkových způsobilých výdajů) v Kč | 30 % vlastní zdroje (z celkových způsobilých výdajů) v Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 | 12 334 122 | 12 239 560 | 10 403 626 | 1 835 934 | 3 671 868 |

Pozn.: Uvedené částky vycházejí ze žádosti o poskytnutí dotace. Celkové náklady v žádosti byly poníženy na koeficient 0,8 rozpočtu nákladů z důvodu lepšího výsledku tzv. Finanční a ekonomické analýzy projektu.

Na základě ukončeného zadávacího řízení se částky mohou změnit.

* Rozdíl celkových výdajů a celkových způsobilých výdajů projektu tvoří nezpůsobilé výdaje projektu. Nezpůsobilé výdaje ve výši  94 562 Kč zahrnují náklady na čištění a výspravu propustku, nátěr zábradlí propustku.

- Závazek finančního krytí projektu

Náklady na realizaci projektu

V návrhu usnesení RMO jsou uvedeny finanční prostředky na zajištění finančního krytí realizace projektu až do výše 3 671 868 Kč. Vzhledem k tomu, že v současné době není zahájeno VŘ na zhotovitele stavby, tudíž není známa skutečná cena díla, může dojít ke změně celkových nákladů stavby (předpokládá se jejich snížení). Z tohoto důvodu je částka uvedená v návrhu usnesení myšlena jako maximální.

Finanční krytí vlastních zdrojů na realizaci projektu v roce 2013 až do výše 3 671 868 Kč bude doloženo usnesením Zastupitelstva města Olomouce.

Předpokládané náklady na provoz v období udržitelnosti

Předmětem projektu Cyklostezka Hlušovice je výstavba nové cyklostezky v k.ú. Černovír a k.ú. Hlušovice o celkové délce 2 171m (19 548 m2). Realizací projektu dojde ke konečnému propojení obcí Bělkovice-Lašťany, Bohuňovice, Hlušovice a statutárního města Olomouce.

Uvedené údaje vychází z Finanční a ekonomické analýzy projektu, která byla přílohou žádosti o poskytnutí dotace. Období udržitelnosti představuje 5 let od finančního ukončení projektu, tj. 5 let od proplacení dotace příjemci.

Předpokládané výdaje jsou v období udržitelnosti projektu vyčísleny  na 696 675 Kč s DPH za celých 5 let, tj.139 335 Kč s DPH za rok (údržba bude prováděna v období duben-říjen) a skládají se z:

- 95 235 Kč s DPH/rok – strojní čištění (četnost: 3x/měsíc, cena za měsíc: 13 605 Kč s DPH)

- 44 100  Kč s DPH/rok – údržba dopravního značení (četnost: 1x/měsíc, cena za měsíc: 6 300 Kč)

Po vybudování cyklostezky bude její údržbu zajišťovat každá obec na svém území.

B.	moravská cyklotrasa na území orp olomouc, k.ú.povel

1.Aktuální informace o stavu realizace projektu

V žádosti o poskytnutí dotace byl na základě závěrů jednání projektového týmu a pracovní skupiny pro cyklodopravu nastaven následující harmonogram realizace projektu. Takto nastavený harmonogram taktéž zajistí rozložení jednotlivých investic na rok 2013.

Zahájení zadávacího řízení na zhotovitele stavby se předpokládá v průběhu ledna 2013, předpoklad uzavření Smlouvy o dílo je 03/2013. Předpokládaná doba výstavby je cca 5 měsíců, tj. stavba bude dokončena v srpnu 2013. Předpokládaný termín podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace je 05/2013. První žádost o platbu bude předložena v říjnu 2013. Přijetí dotace se předpokládá v roce 2013. Závěrečná žádost o platbu bude předložena v srpnu 2015 spolu se závěrečnou monitorovací zprávou

2.Zdroje financování projektu

Rozpočet v realizační fázi

Dotace z ERDF činí max. 85 % z celkových způsobilých výdajů, podíl žadatele je min.15 % z celkových způsobilých výdajů + nezpůsobilé výdaje.

Dle nového systému nastavení administrace ROP Střední Morava je nutné, aby žadatel současně doložil vyčlenění vlastních zdrojů ve výši min. 30 % z celkových způsobilých výdajů projektu. Cílem tohoto opatření je snaha Úřadu regionální rady o eliminaci rizik z přezávazkování/nedočerpání finanční alokace ROP Střední Morava.

Výše dotace proplacené v rámci závěrečné žádosti o platbu se bude odvíjet od zůstatkové alokace ROP Střední Morava. Za účelem jejího výpočtu řídící orgán provede analýzu čerpání prostředků z Evropské unie k datu 31.7.2015, která bude vycházet z kurzu CZK/EUR stanoveného Evropskou centrální bankou  pro měsíc srpen 2015. Na základě této analýzy řídící orgán rozhodne o vyplacení konečné výše dotace.

Dle nového systému nastavení proplácení žádostí o platbu bude o dotaci v případě projektu Moravská cyklotrasa na území ORP Olomouc, k.ú. Povel zažádáno následujícím způsobem:

Po ukončení fyzické realizace projektu (r. 2013) bude zažádáno o dotaci ve výši 70 % (6 172 559 Kč) z celkových způsobilých výdajů projektu. Na základě provedené analýzy čerpání (r. 2015) řídícím orgánem (ÚRR SM) budeme vyzváni k předložení žádosti o dotaci ve výši 30 % (2 645 382 Kč) z celkových způsobilých výdajů projektu.

V následující tabulce je uveden nárok na rozpočet města v jednotlivých letech realizace projektu:

| Rok realizace projektu | Celkové výdaje projektu v Kč | Celkové způsobilé výdaje projektu v Kč | 85 % dotace z celkových způsobilých výdajů projektu v Kč | 15 % vlastní zdroje (z celkových způsobilých výdajů) v Kč | 30 % vlastní zdroje (z celkových způsobilých výdajů) v Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 | 10 374 049 | 10 374 049 | 8 817 941 | 1 556 108 | 3 112 215 |

Pozn: Uvedené částky vycházejí ze žádosti o poskytnutí dotace. Celkové náklady v žádosti byly poníženy na koeficient 0,8 rozpočtu nákladů z důvodu lepšího výsledku tzv. Finanční a ekonomické analýzy projektu.

Na základě ukončeného zadávacího řízení se částky mohou změnit.

3.Závazek finančního krytí projektu

Předpokládané náklady na realizaci projektu

V návrhu usnesení RMO jsou uvedeny finanční prostředky na zajištění finančního krytí realizace projektu až do výše 3 112 215 Kč. Vzhledem k tomu, že v současné době není zahájeno VŘ na zhotovitele stavby, tudíž není známa skutečná cena díla, může dojít ke změně celkových nákladů stavby (předpokládá se jejich snížení). Z tohoto důvodu je částka uvedená v návrhu usnesení myšlena jako maximální.

Finanční krytí vlastních zdrojů na realizaci projektu v roce 2013 až do výše 3 112 215 Kč bude doloženo usnesením Zastupitelstva města Olomouce.

Předpokládané náklady na provoz v období udržitelnosti

Předmětem projektu Moravská cyklotrasa na území ORP Olomouc, k.ú. Povel je výstavba nového úseku regionálně významné cyklostezky Moravská stezka. V rámci projektu bude vybudována nová cyklostezka o celkové délce 1339,4m (12 055m2). Cyklostezka povede od křižovatky Schweitzerova – Velkomoravská a bude končit na hraně ul. Požárníků, kde je hranice katastrálního území. Realizací projektu dojde ke zvýšení bezpečnosti zranitelných účastníků silničního provozu.

Uvedené údaje vychází z Finanční a ekonomické analýzy projektu, která byla přílohou žádosti o poskytnutí dotace. Období udržitelnosti představuje 5 let od finančního ukončení projektu, tj. 5 let od proplacení dotace příjemci.

Předpokládané výdaje jsou v období udržitelnosti projektu vyčísleny na 1 019 500,- Kč s DPH za celých 5 let, tj. 203 900,- Kč s DPH za rok (údržba bude prováděna v období duben-říjen) a skládají z:

- 58 730 Kč s DPH/rok – strojní čištění (četnost: 3x/měsíc, cena za měsíc: 8 390 Kč s DPH)

- 130 200  Kč s DPH/rok – údržba dopravního značení (četnost: 1x/měsíc, cena za měsíc: 18 600 Kč s DPH)

- 14 970 Kč s DPH/rok - údržba stožárů veřejného osvětlení (četnost: 1x/měsíc, cena za měsíc: 2 138 Kč s DPH)

C.	jantarová stezka 2.část

1. Aktuální informace o stavu realizace projektu

V žádosti o poskytnutí dotace byl na základě závěrů jednání projektového týmu a pracovní skupiny pro cyklodopravu nastaven následující harmonogram realizace projektu. Takto nastavený harmonogram taktéž zajistí rozložení jednotlivých investic na roky 2013 a 2014.

Zahájení zadávacího řízení na zhotovitele stavby se předpokládá v průběhu srpna 2013, předpoklad uzavření Smlouvy o dílo je 10/2013. Předpokládaný termín zahájení výstavby je 11/2013, dokončení stavby pak cca 08/2014. Předpokládaný termín podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace je 05/2013. První žádost o platbu bude předložena v říjnu 2014. Přijetí dotace se předpokládá v roce 2014. Závěrečná žádost o platbu bude předložena v srpnu 2015 spolu se závěrečnou monitorovací zprávou.

Pozn.: Předpokládané zahájení fyzické realizace projektu je nastaveno dle Příručky pro příjemce výzvy č. 31/2012, tj. fyzická realizace projektu musí být zahájena nejpozději do 6 měsíců od podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace.

2. Zdroje financování projektu

Rozpočet v realizační fázi

Dotace z ERDF činí max. 85 % z celkových způsobilých výdajů, podíl žadatele je min.15 % z celkových způsobilých výdajů + nezpůsobilé výdaje.

Dle nového systému nastavení administrace ROP Střední Morava je nutné, aby žadatel současně doložil vyčlenění vlastních zdrojů ve výši min. 30 % z celkových způsobilých výdajů projektu. Cílem tohoto opatření je snaha Úřadu regionální rady o eliminaci rizik z přezávazkování/nedočerpání finanční alokace ROP Střední Morava.

Výše dotace proplacené v rámci závěrečné žádosti o platbu se bude odvíjet od zůstatkové alokace ROP Střední Morava. Za účelem jejího výpočtu řídící orgán provede analýzu čerpání prostředků z Evropské unie k datu 31.7.2015, která bude vycházet z kurzu CZK/EUR stanoveného Evropskou centrální bankou  pro měsíc srpen 2015. Na základě této analýzy řídící orgán rozhodne o vyplacení konečné výše dotace.

Dle nového systému nastavení proplácení žádostí o platbu bude o dotaci v případě projektu Jantarová stezka 2.část  zažádáno následujícím způsobem:

Po ukončení fyzické realizace projektu (r. 2014) bude zažádáno o dotaci ve výši 70 % (4 695 731 Kč) z celkových způsobilých výdajů projektu. Na základě provedené analýzy čerpání (r. 2015) řídícím orgánem (ÚRR SM) budeme vyzváni k předložení žádosti o dotaci ve výši 30 % (2 012 456 Kč) z celkových způsobilých výdajů projektu.

V následující tabulce je uvedena struktura financování projektu:

| Rok realizace projektu | Celkové výdaje projektu v Kč | Celkové způsobilé výdaje projektu v Kč | 85 % dotace z celkových způsobilých výdajů projektu v Kč | 15 % vlastní zdroje (z celkových způsobilých výdajů) v Kč | 30 % vlastní zdroje (z celkových způsobilých výdajů) v Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013-2014 | 7 891 985 | 7 891 985 | 6 708 187 | 1 183 798 | 2 367 596 |

Pozn.: Uvedené částky vycházejí ze žádosti o poskytnutí dotace. Na základě ukončeného zadávacího řízení se částky mohou změnit.

V níže uvedené tabulce je uvedeno předpokládané cash flow projektu v Kč:

| Období | Výdaje | Dotace |
| --- | --- | --- |
| 2013 | 1 578 397 | 0 |
| 2014 | 6 313 588 | 4 695 731 |
| 2015 | 0 | 2 012 456 |
| Celkem | 7 891 985 | 6 708 187 |

Pozn.: Předpokládaný termín zahájení výstavby 11/2013, dokončení stavby cca 08/2014.

3. Závazek finančního krytí projektu

Náklady na realizaci projektu

V návrhu usnesení RMO jsou uvedeny finanční prostředky na zajištění finančního krytí realizace projektu až do výše 2 367 596  Kč. Vzhledem k tomu, že v současné době není zahájeno VŘ na zhotovitele stavby, tudíž není známa skutečná cena díla, může dojít ke změně celkových nákladů stavby (předpokládá se jejich snížení). Z tohoto důvodu je částka uvedená v návrhu usnesení myšlena jako maximální.

Finanční krytí vlastních zdrojů na realizaci projektu až do výše 2 367 596 Kč bude doloženo usnesením Zastupitelstva města Olomouce.

Předpokládané náklady na provoz v období udržitelnosti

Předmětem projektu Jantarová stezka 2. část je výstavba nové cyklostezky v k.ú. Chválkovice a k.ú. Bystrovany o celkové délce 1 259 m (4 158 m2). Realizací projektu dojde k napojení na stávající cyklostezku do Bystrovan.

Uvedené údaje vychází z Finanční a ekonomické analýzy projektu, která byla přílohou žádosti o poskytnutí dotace. Období udržitelnosti představuje 5 let od finančního ukončení projektu, tj. 5 let od proplacení dotace příjemci.

Předpokládané výdaje jsou v období udržitelnosti projektu vyčísleny  na 545 500 Kč s DPH za celých 5 let, tj. 109 100 Kč s DPH za rok (údržba bude prováděna v období duben-říjen) a skládají se z:

- 62 700 Kč s DPH/rok – strojní čištění (četnost: 3x/měsíc, cena za měsíc: 8 957 Kč s DPH)

- 35 700 Kč s DPH/rok – údržba dopravního značení (četnost: 1x/měsíc, cena za měsíc: 5 100 Kč)

- 5 040 Kč s DPH/rok – údržba košů (četnost: 1x/měsíc, cena za měsíc: 720 Kč)

- 1 460 Kč s DPH/rok – náklady na výsyp košů (četnost: 4x/měsíc,  cena za měsíc: 206 Kč s DPH)

- 4 200 Kč s DPH/rok – náklady na údržbu posezení (četnost: 1x/měsíc, cena za měsíc: 600 Kč)

- PROJEKTY PŘEDložené DO VÝZVY Č.32/2012 rop STŘEDNÍ MORAVA

A.	Sportujeme společně – Zš rožŇavská

- Aktuální informace o stavu realizace projektu

Dne 15.8.2012 bylo zahájeno výběrové řízení na zhotovitele stavby. Lhůta pro podání cenových nabídek je stanovena na 26.9.2012. Zahájení stavby se předpokládá v březnu 2013 a ukončení v červnu 2013. Předpokládaný termín podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace je 07/2013. První žádost o platbu bude předložena v srpnu 2013. Přijetí dotace se předpokládá v roce 2013. Závěrečná žádost o platbu bude předložena v srpnu 2015 spolu se závěrečnou monitorovací zprávou.

- Zdroje financování projektu

Rozpočet v realizační fázi

Dotace z ERDF činí max. 85 % z celkových způsobilých výdajů, podíl žadatele je min.15 % z celkových způsobilých výdajů + nezpůsobilé výdaje.

Dle nového systému nastavení administrace ROP Střední Morava je nutné, aby žadatel současně doložil vyčlenění vlastních zdrojů v hodnotě min. 30 % z celkových způsobilých výdajů projektu. Cílem tohoto opatření je snaha Úřadu regionální rady o eliminaci rizik z přezávazkování/nedočerpání finanční alokace ROP Střední Morava.

Výše dotace proplacené v rámci závěrečné žádosti o platbu se bude odvíjet od zůstatkové alokace ROP Střední Morava. Za účelem jejího výpočtu řídící orgán provede analýzu čerpání prostředků z Evropské unie k datu 31.7.2015, která bude vycházet z kurzu CZK/EUR stanoveného Evropskou centrální bankou  pro měsíc srpen 2015. Na základě této analýzy řídící orgán rozhodne o vyplacení konečné výše dotace.

Dle nového systému nastavení proplácení žádostí o platbu bude o dotaci v případě projektu Sportujeme společně – ZŠ Rožňavská zažádáno následujícím způsobem:

Do 22 pracovních dnů od podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace (r.2013) bude zažádáno o dotaci ve výši 70% (4 558 375 Kč) z celkových způsobilých výdajů projektu. Na základě provedené analýzy čerpání (r.2015) řídícím orgánem (ÚRR SM) budeme vyzváni k předložení žádosti o dotaci ve výši 30% (1 953 589 Kč) z celkových způsobilých výdajů projektu.

V následující tabulce je uveden nárok na rozpočet města v jednotlivých letech realizace projektu:

| Rok realizace projektu | Celkové výdaje projektu v Kč | Celkové způsobilé výdaje projektu v Kč | 85 % dotace z celkových způsobilých výdajů projektu v Kč | 15 % vlastní zdroje (z celkových způsobilých výdajů) v Kč | 30 % vlastní zdroje (z celkových způsobilých výdajů) v Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 | 7 661 134 | 7 661 134 | 6 511 964 | 1 149 170 | 2 298 340 |

Pozn.: Uvedené částky vycházejí ze žádosti o poskytnutí dotace. Celkové náklady v žádosti byly poníženy na koeficient 0,8 rozpočtu nákladů z důvodu lepšího výsledku tzv. Finanční a ekonomické analýzy projektu.

Na základě ukončeného zadávacího řízení se částky mohou změnit.

- Závazek finančního krytí projektu

Náklady na realizaci projektu

V návrhu usnesení RMO jsou uvedeny finanční prostředky na zajištění finančního krytí realizace projektu až do výše 2 298 340  Kč. Vzhledem k tomu, že v současné době není zahájeno VŘ na zhotovitele stavby, tudíž není známa skutečná cena díla, může dojít ke změně celkových nákladů stavby (předpokládá se jejich snížení). Z tohoto důvodu je částka uvedená v návrhu usnesení myšlena jako maximální.

Finanční krytí vlastních zdrojů na realizaci projektu v roce 2013 až do výše 2 298 340 Kč bude doloženo usnesením Zastupitelstva města Olomouce.

Předpokládané náklady na provoz v období udržitelnosti

Předmětem projektu Sportujeme společně – ZŠ Rožňavská je rekonstrukce sportovně-rekreační plochy o celkové ploše 3 033 m2. V rámci realizace projektu budou odstraněna čtyři stávající hřiště, která již svou technickou úrovní nesplňují současné standardy pro sportovní a volnočasové aktivity. Tato hřiště budou nahrazena  zcela novými hřišti s umělým povrchem. Bude se jednat o nové víceúčelové hřiště (pro tenis, volejbal/nohejbal, streetball a florbal), hřiště pro basketbal a hřiště pro malou kopanou.

Uvedené údaje vychází z Finanční a ekonomické analýzy projektu, která byla přílohou žádosti o poskytnutí dotace. Období udržitelnosti představuje 5 let od finančního ukončení projektu, tj. 5 let od proplacení dotace příjemci.

Předpokládané výdaje jsou v období udržitelnosti projektu vyčísleny  na 400 000  Kč s DPH za celých 5 let, tj.80 000 Kč s DPH za rok (údržba bude prováděna v období duben-říjen) a skládají se z:

- 80 000 Kč s DPH/rok – náklady na sečení trávy a zahradnické práce v areálu sportoviště (pohonné hmoty, drobné opravy sekačky), náklady na odvoz odpadků (bude umístěno na 5 ks odpadkových košů), náklady na údržbu/nátěr mobiliáře (bude umístěno na 11 ks laviček), náklady na odstranění případného vandalismu (výměna zámků, klíčů apod.)

b.	Žižkovo náměstí 3 – nové oddělení mš

1. Aktuální informace o stavu realizace projektu

Zadávací řízení na zhotovitele stavby bylo zahájeno 6.6.2012 odesláním výzvy 6 dodavatelům. Termín pro podání nabídek byl do 18.6.2012. Zadávací řízení bylo ukončeno podpisem Smlouvy o dílo dne 11.7.2012 s vítězným uchazečem, kterým se stala společnost Hroší stavby Morava, a.s. Dne 12.7.2012 byla zahájena fyzická realizace stavby, která by měla být dokončena do 15.8.2012. Předpokládaný termín podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace je 07/2013. První žádost o platbu bude předložena dle dokumentace k výzvě č.32/2012, v srpnu 2013, tj. do 22 pracovních dnů od podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace. Přijetí dotace se předpokládá v roce 2013. Závěrečná žádost o platbu bude předložena v srpnu 2015 spolu se závěrečnou monitorovací zprávou.

2. Zdroje financování projektu

Rozpočet v realizační fázi

Dotace z ERDF činí max. 85 % z celkových způsobilých výdajů, podíl žadatele je min.15 % z celkových způsobilých výdajů + nezpůsobilé výdaje.

Dle nového systému nastavení administrace ROP Střední Morava je nutné, aby žadatel současně doložil vyčlenění vlastních zdrojů v hodnotě min. 30 % z celkových způsobilých výdajů projektu. Cílem tohoto opatření je snaha Úřadu regionální rady o eliminaci rizik z přezávazkování/nedočerpání finanční alokace ROP Střední Morava.

Výše dotace proplacené v rámci závěrečné žádosti o platbu se bude odvíjet od zůstatkové alokace ROP Střední Morava. Za účelem jejího výpočtu řídící orgán provede analýzu čerpání prostředků z Evropské unie k datu 31.7.2015, která bude vycházet z kurzu CZK/EUR stanoveného Evropskou centrální bankou  pro měsíc srpen 2015. Na základě této analýzy řídící orgán rozhodne o vyplacení konečné výše dotace.

Dle nového systému nastavení proplácení žádostí o platbu bude o dotaci v případě projektu Žižkovo náměstí 3 – nové oddělení MŠ zažádáno následujícím způsobem:

Do 22 pracovních dnů od podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace (r.2013) bude zažádáno o dotaci ve výši 70% (1 015 455 Kč) z celkových způsobilých výdajů projektu. Na základě provedené analýzy čerpání (r. 2015) řídícím orgánem (ÚRR SM) budeme vyzváni k předložení žádosti o dotaci ve výši 30 % (435 194 Kč) z celkových způsobilých výdajů projektu.

V následující tabulce je uvedena struktura financování projektu:

| Rok realizace projektu | Celkové výdaje projektu v Kč* | Celkové způsobilé výdaje projektu v Kč | 85 % dotace z celkových způsobilých výdajů projektu v Kč | 15 % vlastní zdroje (z celkových způsobilých výdajů) v Kč | 30 % vlastní zdroje (z celkových způsobilých výdajů) v Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012 | 2 051 612 | 1 706 647 | 1 450 649 | 255 998 | 511 995 |

Pozn.: Uvedené částky vycházejí ze žádosti o poskytnutí dotace. Na základě ukončeného zadávacího řízení se částky mohou změnit.

* Rozdíl celkových výdajů a celkových způsobilých výdajů projektu tvoří nezpůsobilé výdaje projektu. Nezpůsobilé výdaje ve výši 344 965 Kč zahrnují nepředvídatelné náklady, jež tvoří rezervu vytvořenou v rozpočtu projektantem a dále náklady převyšující povolený limit na ostatní plochy, které nejsou dle výzvy č.32/2012 způsobilým výdajem projektu.

3. Závazek finančního krytí projektu

Náklady na realizaci projektu

Finanční prostředky na zajištění finančního krytí realizace projektu až do výše 511 995 Kč budou poskytovateli dotace doloženy schváleným rozpočtem na rok 2012.

Předpokládané náklady na provoz v období udržitelnosti

Předmětem projektu Žižkovo náměstí 3 – nové oddělení MŠ jsou stavební úpravy bytového domu nacházejícího se na pozemku parc.č. 789 v k.ú. Olomouc město. Stavební úpravy se týkají pouze vnitřních prostor stávajícího třípokojového bytu ve 2.NP. Realizací projektu vznikne jedno nové oddělení o celkové užitné ploše 94,4 m2 a dojde k navýšení celkové kapacity MŠ o 15 dětí. Výstupem projektu bude vytvoření 2 nových pedagogických pracovních míst na HPP.

Uvedené údaje vychází z Finanční a ekonomické analýzy projektu, která byla přílohou žádosti o poskytnutí dotace. Období udržitelnosti představuje 5 let od finančního ukončení projektu, tj. 5 let od proplacení dotace příjemci.

Předpokládané výdaje jsou v období udržitelnosti projektu vyčísleny na 4 678 000 Kč s DPH za celých 5 let, tj. 935 600 Kč s DPH za rok a skládají se z:

- 715 500 Kč/rok  – osobní výdaje (mzdové náklady vč. odvodů pro 2 nové pedagogické pracovníky zaměstnané na HPP) – MŠ je zařazena do sítě škol, kde jsou platy pedagogů financovány Krajským úřadem

- 160 100 Kč s DPH/rok – materiál a suroviny (kancelářské potřeby, čistící prostředky, knihy, učební pomůcky, tisk)

- 57 000 Kč s DPH/rok – energie (voda, topení, el. energie, plyn)

- 3 000 Kč s DPH/rok – ostatní služby (poštovné, telekomunikační a radiokomunikační poplatky, zpracování mezd, vedení účetnictví, rozvoz stravy, praní prádla, ostatní služby)

c.	MŠ JÍlová – ZPROVOZNĚNÍ ODDĚLENÍ

1. Aktuální informace o stavu realizace projektu

Zadávací řízení na zhotovitele stavby bylo zahájeno 8.3.2012 a ukončeno 4.5.2012 podpisem Smlouvy o dílo s vítězným uchazečem, kterým se stala firma VHH Thermont s.r.o. Ve stejný den, tj. 4.5.2012 byla zahájena výstavba, jejíž ukončení se předpokládá do 20.8.2012. Předpokládaný termín podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace je 07/2013. První žádost o platbu bude předložena dle dokumentace k výzvě č.32/2012, v srpnu 2013, tj. do 22 pracovních dnů od podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace. Přijetí dotace se předpokládá v roce 2013. Závěrečná žádost o platbu bude předložena v srpnu 2015 spolu se závěrečnou monitorovací zprávou.

2. Zdroje financování projektu

Rozpočet v realizační fázi

Dotace z ERDF činí max. 85 % z celkových způsobilých výdajů, podíl žadatele je min.15 % z celkových způsobilých výdajů + nezpůsobilé výdaje.

Dle nového systému nastavení administrace ROP Střední Morava je nutné, aby žadatel současně doložil vyčlenění vlastních zdrojů v hodnotě min. 30 % z celkových způsobilých výdajů projektu. Cílem tohoto opatření je snaha Úřadu regionální rady o eliminaci rizik z přezávazkování/nedočerpání finanční alokace ROP Střední Morava

Výše dotace proplacené v rámci závěrečné žádosti o platbu se bude odvíjet od zůstatkové alokace ROP Střední Morava. Za účelem jejího výpočtu řídící orgán provede analýzu čerpání prostředků z Evropské unie k datu 31.7.2015, která bude vycházet z kurzu CZK/EUR stanoveného Evropskou centrální bankou  pro měsíc srpen 2015. Na základě této analýzy řídící orgán rozhodne o vyplacení konečné výše dotace.

Dle nového systému nastavení proplácení žádostí o platbu bude o dotaci v případě projektu MŠ Jílová – zprovoznění oddělení zažádáno následujícím způsobem:

Do 22 pracovních dnů od podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace (r.2013) bude zažádáno o dotaci ve výši 70% (2 903 422 Kč) z celkových způsobilých výdajů projektu. Na základě provedené analýzy čerpání (r.2015) řídícím orgánem (ÚRR SM) budeme vyzváni k předložení žádosti o dotaci ve výši 30% (1 244 324 Kč) z celkových způsobilých výdajů projektu.

V následující tabulce je uvedena struktura financování projektu:

| Rok realizace projektu | Celkové výdaje projektu v Kč* | Celkové způsobilé výdaje projektu v Kč | 85 % dotace z celkových způsobilých výdajů projektu v Kč | 15 % vlastní zdroje (z celkových způsobilých výdajů) v Kč | 30 % vlastní zdroje (z celkových způsobilých výdajů) v Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012 | 5 094 995 | 4 879 702 | 4 147 746 | 731 956 | 1 463 911 |

Pozn.: Uvedené částky vycházejí ze žádosti o poskytnutí dotace.

* Rozdíl celkových výdajů a celkových způsobilých výdajů projektu tvoří nezpůsobilé výdaje projektu. Nezpůsobilé výdaje ve výši 215 293 Kč zahrnují vybavení jednotlivých oddělení, které není určené pro výuku (především se jedná o zdravotechniku – myčka, lednička, apod., odpadkové koše, úklidový set, montáž a vybavení kuchyně).

3. Závazek finančního krytí projektu

Náklady na realizaci projektu

Finanční prostředky na zajištění finančního krytí realizace projektu ve výši 1 463 911 Kč budou poskytovateli dotace doloženy schválenou rozpočtovou změnou na rok 2012.

Předpokládané náklady na provoz v období udržitelnosti

Předmětem projektu MŠ Jílová – zprovoznění oddělení jsou stavební úpravy stávající dvoupodlažní budovy, ve které je umístěno celkem pět oddělení MŠ. Stavební úpravy se týkají dvou nevyužívaných oddělení o celkové užitné ploše 480,07 m2, které po výše uvedených úpravách navýší kapacitu MŠ Jílové o 56 nových míst. Realizací projektu dojde také k vytvoření 2 nových pracovních míst na HPP.

Uvedené údaje vychází z Finanční a ekonomické analýzy projektu, která je přílohou žádosti o poskytnutí dotace. Období udržitelnosti představuje 5 let od finančního ukončení projektu, tj. 5 let od proplacení dotace příjemci.

Předpokládané výdaje jsou v období udržitelnosti projektu vyčísleny  na 6 147 500 Kč s DPH za celých 5 let, tj. 1 229 500 Kč s DPH za rok a skládají se z:

- 707 500 Kč/rok – osobní výdaje (mzdové náklady pro 2 nové pedagogické pracovníky zaměstnané na HPP) – MŠ je zařazena do sítě škol, kde jsou platy pedagogů financovány Krajským úřadem

- 175 000 Kč s DPH/rok – materiál a suroviny (kancelářské potřeby, čistící prostředky, ostatní materiál, knihy, učební pomůcky, tisk)

- 250 000 Kč s DPH/rok – energie*

- 10 000 Kč s DPH/rok – opravy a udržování (běžné opravy, údržba, malování)

- 87 000 Kč s DPH/rok – ostatní služby (poštovné, telekomunikační poplatky, internet, účetnictví, dovoz stravy, praní prádla, programové vybavení)

* z důvodu poměrně vysokých ročních výdajů za energie, tj. 250 000 Kč s DPH/rok uvádíme podrobnější popis dílčích složek:

- teplo a TUV		193 000 Kč s DPH/rok

- elektrická energie	24 000 Kč s DPH/rok

- vodné a stočné		32 000 Kč s DPH/rok

- zemní plyn		1 000 Kč s DPH/rok