Důvodová zpráva

V souladu se závěry diskuse na 4. zasedání Zastupitelstva města Olomouce, konaného dne 27.4.2011, předkládáme informaci o hospodaření Aquaparku Olomouc v roce 2010.

AQUAPARK OLOMOUC, a.s. je dle koncesní smlouvy koncesionářem (dále jen „Koncesionář“) a statutární město Olomouc pak zadavatelem (dále jen „Zadavatel“) PPP projektu AQUAPARK OLOMOUC (dále jen „Zařízení“).

# Úvod

V průběhu loňského roku, s ohledem na aktuální vývoj návštěvnosti a situaci na trhu, Koncesionář prezentoval optimistický předpoklad dosažení kladného provozního výsledku, resp. kladné provozní bilance cash flow.

Bylo opakovaně konstatováno, že příjmy Zařízení pravděpodobně pokryjí vlastní provozní náklady. Naproti tomu, že ani po započtení dotace na tzv. „Služebné“ Koncesionář nebude schopen těmito příjmy pokrýt náklady související s pořízením prvotní investice do Zařízení (odpisy, dluhová služba – splácení úvěru od České spořitelny a.s.).

Z těchto důvodů došlo k operativnímu navýšení základního kapitálu o celkovou částku 18 mil. Kč, která byla využita na úhradu dluhové služby. Tento krok schválilo na svém jednání 31.10.2010 Zastupitelstvo města Olomouce.

Předkládané výsledky hospodaření popsané předpoklady plně potvrzují.

# Tržby Zařízení

Pro účely této důvodové zprávy je předkládán vývoj tržeb Koncesionáře za období od 1. ledna 2010 do 31. května 2011.

Tabulka č. 1 – Vývoj tržeb Koncesionáře v roce 2010 a do 31.5.2011

| Měsíc | Počet návštěvníků | Tržby (bez DPH) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Vnitřní areál | Letní areál | Na osobu | Na den |
| leden 2010 | 10 685 | 1 532 362 |  | 143 | 49 431 |
| únor 2010 | 14 726 | 2 004 278 |  | 136 | 71 581 |
| březen 2010 | 16 017 | 2 099 497 |  | 131 | 67 726 |
| duben 2010 | 13 199 | 1 788 119 |  | 135 | 59 604 |
| květen 2010 | 13 136 | 1 839 826 |  | 140 | 59 349 |
| červen 2010 | 19 332 | 2 286 627 | 324 006 | 118 | 76 221 |
| červenec 2010 | 32 868 | 3 353 150 | 1 390 545 | 102 | 108 166 |
| srpen 2010 | 32 005 | 3 805 580 | 499 601 | 119 | 122 761 |
| září 2010 | 10 681 | 1 371 718 |  | 128 | 45 724 |
| říjen 2010 | 10 434 | 1 390 506 |  | 133 | 44 855 |
| listopad 2010 | 9 338 | 1 207 916 |  | 129 | 40 264 |
| prosinec 2010 | 9 342 | 1 198 140 |  | 128 | 38 650 |
| Celkem 2010 | 191 763 | 23 877 718 | 2 214 153 |  |  |
| leden 2011 | 15 258 | 1 755 547 |  | 115 | 56 631 |
| únor 2011 | 14 258 | 1 732 309 |  | 121 | 61 868 |
| březen 2011 | 15 890 | 1 805 496 |  | 114 | 58 242 |
| duben 2011 | 14 732 | 1 647 056 |  | 112 | 54 902 |
| květen 2011 | 17 863 | 1 828 780 | 97 043 | 102 | 58 993 |

Venkovní a vnitřní areál navštívilo v období roku 2010 celkem 191 763 návštěvníků, což oproti původnímu plánu 290 000 návštěvníků představuje rozdíl - 34%.

Část tohoto rozdílu můžeme přičíst reálné situaci v oblasti návštěvnosti vodních zařízení obecně, která trvá již druhým rokem a je spojena především s reálnou ekonomickou situací ve společnosti.

Tento trend sleduje i Český statistický úřad, z jehož údajů mimo jiné vyplývá, že průměrný meziroční pokles návštěvnosti zařízení pro volný čas je navíc ve srovnání s celou ČR na střední Moravě vyšší.

Podobný pokles návštěvnosti registrují také v jiných vodních zařízeních. Podle jejich provozovatelů je klesající trend trvalý již několik let. Následující tabulka porovnává rozdíl výši návštěvnosti v roce 2006 a 2010, který dokládá reálnou situaci na trhu volnočasových aktivit zaměřených na rodiny s dětmi.

Tabulka č. 2 – Srovnání návštěvnosti „konkurenčních zařízení“

| Zařízení | 2006 | 2010 | rozdíl | trend |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aquapark Vyškov | 300 000 | 230 000 | -70 000 | -23,33% |
| Aquapark Bohumín | 220 000 | 175 000 | -45 000 | -20,45% |
| Aquapark Olešná F-M | 282 000 | 214 000 | -68 000 | -24,11% |

Pokles návštěvnosti lze vysvětlit následujícími objektivními faktory, které se projevily během roku 2010 a které provozovatel nemohl předpokládat ani ovlivnit:

  - Pokračující dopad hospodářské krize (snížení zbytných nákladů)

  - Nižší počet slunečných a teplých dnů v letní sezóně (především červen a srpen 2010)

  - Sílící konkurenční prostředí v nabídce wellness a zábavy, dostupnost letního koupání

  - Finanční plán byl sestavován v době, kdy nebylo možno navázat na historické údaje dřívějšího provozu a mnoho plánovaných hodnot vycházelo z předpokladů studie proveditelnosti a z hodnot uvedených v projektové dokumentaci

Z doloženého vývoje návštěvnosti a tržeb Zařízení (Tab. č.1) v roce 2010 a původnímu předpokladu je deficit návštěvnosti největší měrou způsoben nižší návštěvností venkovního (letního) areálu – za období červen – září byly předpokládány tržby o 12,8 mil. Kč vyšší než je skutečnost.

# Provozní náklady Zařízení

K dosažení stanoveného cíle musel Koncesionář minimalizovat všechny náklady. Došlo k optimalizaci veškerých provozů včetně změn provozní doby. Byla provedena revize dodavatelských smluv a probíhala jednání o cenách. Nejvýznamnějších úspor bylo dosaženo snížením nákladů na spotřebu energie o cca 50 %, z části provozními změnami a významně vyjednáním snížení cen na základě skutečných odběrů.

Náklady společnosti jsou rozděleny do skupin z hlediska hledání možných úspor:

  - Fixní náklady představují 78 % veškerých nákladů:

    - Energie, vodné, stočné, daně, pojištění	45 %

    - Mzdové náklady 	33 %
Počet zaměstnanců byl v průběhu roku 2010 optimalizován. Současný stav stálých zaměstnanců je 21.

  - Variabilní náklady představují 22 % veškerých nákladů (6 mil. Kč):

    - Přímé náklady - nákup zboží (materiálu) Gastro	14 %
Možné úspory - hledání nových dodavatelů a sortimentu

    - Nepřímé náklady - Ostatní	10 %
Vzhledem ke struktuře položek tvořících tyto náklady není kalkulováno s úsporou, která by významně ovlivnila ekonomiku Zařízení.

V oblasti nákladů se podařilo snížit původní předpoklady finančního plánu (r. 2010) o téměř 4 mil. Kč.

# Provozní výsledek Zařízení

Stanovený předpoklad pro rok 2010 Koncesionář splnil - provozní výsledek hospodaření Zařízení po úpravě o položky, které přímo nesouvisejí s provozem, byl roven 28 tis. Kč.

Pro srovnání provozního výsledku Zařízení s  výsledky jiných konkurenčních vodních provozů slouží následující tabulka. Z uvedených výsledků vyplývá, že na rozdíl od jiných zařízení vykázal olomoucký aquapark jako jediný kladný výsledek z provozu.

Tabulka č. 3 - Provozní výsledky „konkurenčních“ vodních zařízení

|  | Návštěvnost (trend) | Provozní HV (tis. Kč) |
| --- | --- | --- |
| Zařízení | 2009 | 2010 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
| A | -10% | -11% | -11% | ----------- | ----------- | ----------- |
| B | -10% | -12% | -7% | -1 700 | -1 200 | -1 000 |
| C | ----------- | -15% | -18% | -2 800 | ----------- | ----------- |
| D | ----------- | -22% | -32% | -1 900 | ----------- | ----------- |
| E | ----------- | -15% | -10% | -800 | ----------- | ----------- |

Poznámka:
Z důvodu ochrany obchodních informací nejsou u jednotlivých zařízení uvedeny jejich názvy (nicméně jedná se o tato zařízení – Aquapark Bohumín, Krytý bazén Hranice, Aquapark Kravaře, Aquapark Olešná (F-M), Aquapark Vyškov). Zcela objektivní porovnání jednotlivých vodních celků není možné z důvodů originality řešení každého z nich, rozdílnosti jejich lokalit apod. Pro porovnání s olomouckým aquaparkem je nejvíce srovnatelné zařízení uvedené pod písmenem C.

# Hospodářský výsledek Zařízení

Hospodářský výsledek po vyloučení nákladů souvisejících s pořízením celkové investice před zahájením provozu, odloženého daňového závazku a po vyloučení výnosů z titulu přijaté dotace od statutárního města Olomouc popisuje následující tabulka.

Tabulka č. 4 – Hospodářský výsledek Zařízení za rok 2010

| Položky | č. ř. | po úpravě | účetní stav | úpravy | poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tržby za prodej zboží a výkony | 1 | 26 755 | 26 755 |  |  |
| náklady na prodané zboží a výkonová spotřeba | 2 | -17 894 | -26 369 |  |  |
|  |  |  |  | 4 890 | náklady z finančního leasingu |
|  |  |  |  | 3 254 | časové rozlišení vybavení |
|  |  |  |  | 213 | nezávislý dozor |
|  |  |  |  | 118 | služby notáře |
| osobní náklady | 3 | -8 936 | -8 936 |  |  |
| daně a poplatky | 4 | -125 | -125 |  |  |
| odpisy dlouhodobého majetku | 5 |  | -24 396 | 24 396 | odpisy dlouhodob.majetku |
| zisk z prodeje materiálu a dlouhodob. majetku | 6 | 2 | 2 |  |  |
| ostatní provozní výnosy | 7 | 386 | 30 286 | -29 900 | dotace na pokrytí ztráty |
| ostatní provozní náklady | 8 | -160 | -160 |  |  |
| provozní HV |  | 28 | -2 943 | 2 971 |  |
| nákladové úroky | 9 |  | -28 699 | 28 699 | nákladové úroky |
| ostatní finanční výnosy | 10 | 31 | 31 |  |  |
| ostatní finanční náklady | 11 | -542 | -542 |  |  |
| odložená daň | 12 |  | -2 464 | 2 464 | odložená daň |
| HV za běžnou činnost |  | -483 | -34 617 | 34 134 |  |

Poznámky:

  - uvedené údaje jsou v tis. Kč

  - Z řádku číslo 2  vyloučeno:  finanční leasing bazénová technologie a vybavení gastro ve vši 4,890 mil. Kč, časové rozlišení  vybavení pořízené před zahájením provozu ve výši 3,254 mil. Kč, nezávislý inspektor a technický dozor – Stavoprojekt ve výši 0,213 mil. Kč a služby notáře 0,118 mil. Kč.

  - Z řádku číslo 6 vyloučeno: 29,9 mil. Kč - přijatá dotace na pokrytí ztráty

Z čistě účetního pohledu vykázala společnost AQUAPARK OLOMOUC, a.s. v roce 2010 účetní ztrátu 34,616 mil. Kč. Na její tvorbě se podílejí především náklady spojené s prvotní investicí, zejména odpisy dlouhodobého majetku, které však pro Zařízení nepředstavují finanční závazek (projevují se v účetních výkazech), zaúčtovaný odložený daňový závazek, vzniklý na základě rozdílu účetních a daňových zůstatkových cen dlouhodobého majetku a dále pak náklady dluhové služby vůči financující bance (úroky z úvěru a splátka leasingu).

# Plnění dluhové služby Zařízení

Plnění dluhové služby v roce 2010 popisuje následující tabulka. Z níže uvedeného vyplývá, že dodatečné finanční prostředky vložené do Koncesionáře oběma vlastníky formou navýšení základního kapitálu o celkové výši 18 mil. Kč byly využity na úhradu dluhové služby.

Tabulka č. 5 – Plnění dluhové služby

| 2010 |
| --- |
| Služebné 2010 | 29 900 000 |
| Navýšení ZK 2010 | 18 000 000 |
| Úroky z úvěru 2010 | - 28 699 000 |
| Splátka úvěru 2010 | - 17 180 000 |
| Leasing 2010 | - 2 628 032 |
| Výsledná bilance 2010 | - 607 032 |

# Současný stav a očekávání

S ohledem na výše uvedené Koncesionář uvažuje pro rok 2011 s náklady na úrovni cca 27,3 mil. Kč jako limitními pro zajištění provozu, údržby a bezpečnosti. Tržby pro rok 2011 Koncesionář předpokládá ve výši minimálně 27,5 mil. Kč, přičemž další zvýšení tržeb Zařízení je možné pouze v návaznosti na vývoji letní sezóny a případný růst návštěvnosti.

Jak vyplývá z dosavadních zkušeností a jak je uvedeno v předcházejícím textu, významné vlivy na vývoj tržeb nelze ze strany Koncesionáře vůbec ovlivnit (počasí, makroekonomická situace, konkurenční prostředí, apod.).

Ukazuje se, že významným vlivem bezprostředně ovlivňujícím návštěvnost je faktor volného času a to především dětí. V pracovní dny je proto z ekonomického hlediska důležitá především intenzita návštěvnosti v jednotlivých denních časových pásmech. K čemu tyto výsledky motivují, to je:

    - Neorientovat se na návštěvnost, ale na optimální provozní dobu a náklady. Pokud jednotkové vstupné nekryje jednotkový náklad v daném denním časovém pásmu, pak návštěvnost v tomto pásmu znamená ztrátu, proto je důležitější koncentrace návštěvníků než prostá návštěvnost.

    - Pokračovat v nabídce programů pro zájmové skupiny – rodiče s dětmi, ZTP, senioři, předplavecká výuka pro MŠ.

    - Zaměřit se na komerční pronájmy celého zařízení nebo jeho částí pro firmy, sportovní kluby, apod.

    - Hledat další možnosti vedoucí ke zvýšení tržeb jednotlivých provozů

Tyto aktivity by měly krýt "výpadek" koncentrovanější individuální návštěvnosti ve všední den (mimo prázdnin).