Důvodová zpráva:

Zastupitelstvu města Olomouce je na zasedání  dne 14.5.2007 předkládána  tato informace o plnění úkolů, které vyplynuly z usnesení minulých zasedání ZMO:

# Úkoly ze ZMO 16.3.2000 a 11.12.2006

k bodu II. B/ z 16.3.2000

- ZMO ukládá při předkládání rozpočtových změn do zastupitelstva předkládat rovněž soupis nekrytých požadavků

k bodu 4, části 3 usnesení ZMO z 11.12.2006 - Návrh rozpočtu statutárního města Olomouce na rok 2007: - ZMO ukládá informovat Zastupitelstvo města Olomouce o provedených rozpočtových změnách roku 2007

O: Martinák Jiří, náměstek primátora

# Plnění: Plněno průběžně, předloženo jako samostatný bod programu ZMO

# Úkoly ze ZMO 20.9.2005

k bodu 19, části 4 usnesení ZMO z 20.9.2005 – Aquapark:

- ZMO ukládá Radě města Olomouce předložit ke schválení návrhy smluvních vztahů a dalších nezbytných kroků k realizaci společného projektu Aquapark Olomouc formou PPP  (T: nejbližší zasedání ZMO)

O: Martinák Jiří, náměstek primátora

Plnění: Prodloužení termínu plnění: 06/2007

Vzhledem k tomu, že po vyhodnocení materiálů z ledna 2007 bylo nutno ještě dále jednat se Sdružením o některých bodech nabídky, nebylo možno předložit v plánovaném termínu závěrečný materiál k projednání RMO. Sdružení teprve v polovině března 2007 blíže specifikovalo jednotlivé části nabídky jak v položkách ekonomických tak i provozně technických a nyní se opět intenzivně pracuje na konečném zpracování všech informací, které byly Sdružením dodány. Předpokládaný termín pro předložení na jednání RMO je konec dubna 2007.

Úkoly ze ZMO 11.12.2006

k bodu 4, části 5 usnesení ZMO z 11.12.2006 - Návrh rozpočtu statutárního města Olomouce na rok 2007:

- ZMO ukládá informovat Zastupitelstvo města Olomouce o všech podniknutých krocích a výstupech ve věci získání investičního úvěru na rok 2007 (T: nejbližší zasedání ZMO)

O: Martinák Jiří, náměstek primátora

Plnění: Prodloužení termínu plnění: 09/2007

Na základě jednání pracovní skupiny složené se zástupců koaličních stran došlo ke stanovení výše u investičního úvěru a následně bylo dne 3.4.07 na jednání RMO schváleno vypsání veřejné zakázky na získání nejvýhodnější nabídky ve věci investičního úvěru pro SmOl. Předpokládaný termín ukončení zadávacího řízení je stanoven na 26.6.07 s tím, že o výsledcích bude následně informováno ZMO.

k bodu 9, části 4e) usnesení ZMO z 11.12.2006 - Soubor změn č. XIV ÚPnSÚ Olomouc:

- ZMO ukládá hledat další možnosti řešení dílčích změn č.XIV/14 Olomouc-město, ul. Polská  a č. XIV/24 Lazce, ul. Demlova  (T: ihned)

O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje

Plnění: Prodloužení termínu plnění: 09/2007

Úkol trvá, v současné době probíhá zpracování jednoduchých studií, které budou konkretizovat řešení v uvedených lokalitách.

k bodu 11, části 4 usnesení ZMO z 11.12.2006 - Pořízení souboru změn č. XVII ÚPnSÚ Olomouc:

- ZMO ukládá vedoucímu odboru koncepce a rozvoje zahájit pořízení Souboru změn č. XVII ÚPnSÚ Olomouc (T: ihned)

O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje

Plnění: Splněno

Schválení Návrhu zadání Souboru změn č. XVII ÚPnSÚ Olomouc bude samostatný bod programu ZMO.

Úkoly ze ZMO 26.2.2007

k bodu 1, části 4 usnesení ZMO z 26. 2. 2007 - Kontrola usnesení:

- ZMO ukládá zpracovat souhrnnou zprávu o realizaci projektu „Program regenerace sídliště Úzké díly“ se zhodnocením realizovaných a připravovaných akcí a tuto zprávu předložit ZMO

O: Major Martin, Mgr. náměstek primátora

Plnění: samostatný bod programu ZMO

Dne 14. 5. 2007 bude na ZMO předložena důvodová zpráva dle usnesení RMO ze dne 3. 4. 2007.

k bodu 9, části 4 usnesení ZMO z 26. 2. 2007 - Návrh zadání změny č. XVIII ÚPnSÚ Olomouc:

- ZMO ukládá vedoucímu odboru koncepce a rozvoje pokračovat v pořizování Změny č. XVIII ÚPnSÚ Olomouc (T: ihned)

O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje

Plnění: Prodloužení termínu plnění: 12/2007

Úkol trvá, v současné době probíhá zpracování Návrhu změny č. XVIII ÚPnSÚ Olomouc, po jeho projednání s dotčenými orgány, posouzení krajským úřadem a veřejném projednání bude ZMO předložen návrh na vydání změny č. XVIII ÚPnSÚ Olomouc.

k bodu 12, části 4 usnesení ZMO z 26. 2. 2007 - Smlouvy o bezúplatných převodech:

- ZMO ukládá podepsat smlouvy o bezúplatném převodu ovládacích modulů hlasových sirén a bezúplatném převodu cisternové automobilové stříkačky SCANIA

O: Novotný Martin, primátor města

Plnění: Splněno

k bodu 14, části 3 usnesení ZMO z 26. 2. 2007 - Základní škola Olomouc, Heyrovského 33 - žádost o prodloužení lhůty plnění smlouvy o půjčce:

- ZMO ukládá informovat o prodloužení lhůty plnění smlouvy o půjčce ve výši 1 417 398,--Kč do 31.12.2007 ředitele Základní školy Olomouc, Heyrovského 33 ((T: ihned)

O: vedoucí odboru školství

Plnění: Splněno

k bodu 15, části 3 usnesení ZMO z 26. 2. 2007 - Smlouvy s obcemi na r. 2007:

- ZMO ukládá podepsat smlouvy o zajištění dopravní obslužnosti v rámci integrovaného dopravního systému a o poskytnutí příspěvku na pokrytí ztráty dopravce DPMO, a. s.,            s obcemi (T: ihned)

O: Novotný Martin, primátor města

Plnění: Splněno

k bodu 16, části 3 usnesení ZMO z 26. 2. 2007 - Pojmenování ulic:

- ZMO ukládá informovat příslušné instituce o nových názvech ulic dle schválených směrnic (T: ihned)

O: vedoucí odboru vnějších vztahů a informací

Plnění: Splněno

k bodu 19, části 4 usnesení ZMO z 26. 2. 2007 - Návrh Programu prevence kriminality - PARTNERSTVÍ na rok 2007:

- ZMO ukládá dodatečně předložit na MV ČR, odbor prevence kriminality Usnesení Zastupitelstva města Olomouce ze dne 26.2.2007, které je nedílnou součástí již zaslané žádosti o poskytnutí státní účelové dotace na realizaci Programu prevence kriminality - PARTNERSTVÍ na rok 2007 (T: ihned)

O: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora

Plnění: Splněno

k bodu 20, části 3 usnesení ZMO z 26. 2. 2007- Akciové společnosti s účastí města:

- ZMO ukládá vydat rozhodnutí jediného akcionáře dle upravených příloh č. 1 - 4  ke dni       1. 3. 2007

O: Novotný Martin, primátor města

Plnění: Splněno

k podnětu člena  zastupitelstva města ing. Martina Tesaříka na ZMO 26. 2. 2007:

- ZMO ukládá prověřit finanční situaci Základní školy Olomouc, Heyrovského 33 a navrhnout řešení, týkající se plnění smlouvy o půjčce schválené na ZMO v březnu 2003

O: finanční výbor

Plnění : Prodloužení termínu plnění: 09/2007

Dne 4.4.2007 se sešel Finanční výbor ZMO. Byla ustavena skupina ze členů FV, která prověří finanční situaci ZŠ Heyrovského. Poté bude výstup  skupiny projednán opětovně ve FV ZMO, který navrhne zastupitelstvu řešení, týkající se plnění smlouvy o půjčce schválené na ZMO v březnu 2003.

Úkoly ze ZMO 14.12.2000

(Periodické-roční)

k bodu V. usnesení ZMO - Program  regenerace  MPR  Olomouc 2000 - 2006:

- ZMO ukládá informovat 1x ročně vždy v 1. čtvrtletí o průběhu plnění Programu regenerace MPR

O: Novotný Martin, primátor města

Plnění: Splněno, samostatný bod programu ZMO

V březnu 2007 rozeslalo Ministerstvo kultury jednotlivým městům v ČR rozpis státní finanční podpory s uvedením konkrétní celkové částky přidělené městu Olomouci. Návrh na alokaci dotace byl projednán v odborných komisích a po projednání v RMO je předkládán jako samostatný bod ke schválení ZMO 14.5.2007.