Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

na realizaci protipovodňových opatření v rámci stavební akce 
„Morava, km 230,728 – 231,934 – přírodě blízká protipovodňová opatření na pravém břehu a napojení levobřežního ramene“

Dodatek č. 1

Smluvní strany:

Statutární město Olomouc

IČO: 00299308

se sídlem: Horní nám. č. p. 583, 779 11 Olomouc

## zastoupené: Mgr. Miroslavem Žbánkem, MPA, primátorem

ID datové schránky: kazbzri

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Olomouc

číslo výdajového účtu: 27-1801731369/0800

(dále jen „poskytovatel“)

a

Povodí Moravy, s. p.

IČO: 70890013

se sídlem: Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno

zastoupený: MVDr. Václavem Gargulákem, generálním ředitelem

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. A 13565

ID datové schránky: m49t8gw

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 43-1881380297/0100

(dále jen „příjemce“)

společně také jen jako „smluvní strany“

Článek I.

Podstatné skutečnosti

- Smluvní strany uzavřely dne 26. 3. 2019 veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na realizaci přírodě blízkých a současně protipovodňových opatření (dále jen „Smlouva“) v rámci stavební akce „Morava, km 230,728 – 231,934 – přírodě blízká protipovodňová opatření na pravém břehu a napojení levobřežního ramene“ (dále jen jako „Akce“).

- Průběh přípravných prací na Akci byl zásadně dotčen epidemií nemoci COVID – 19, která omezila možnost setkání zaměstnanců příjemce s majiteli dotčených pozemků a významně prodloužila dobu nezbytnou pro majetkoprávní přípravu.

Článek II.

Předmět dodatku

- Smluvní strany se dohodly s ohledem na skutečnosti uvedené v předchozím článku na níže uvedených změnách Smlouvy.

- Článek I. odst. 5 Smlouvy se mění a nově zní následovně:

Doba, v níž má být účelu dosaženo, je do 31. 12. 2024.

- Článek II. odst. 1 Smlouvy se mění a nově zní následovně:

Smluvní strany se dohodly, že poskytovatel poskytne příjemci dotaci ve výši 44 000 000,- Kč (slovy: čtyřicetčtyřimiliónů korun českých), a to následovně:

a. do 30. 6. 2022 bude poskytnuta částka ve výši 14 000 000,- Kč,

b. do 30. 6. 2023 bude poskytnuta částka ve výši 14 000 000,- Kč,

c. do 30. 6. 2024 bude poskytnuta částka ve výši 16 000 000,- Kč.

- V článku III. odst. 6 Smlouvy se mění první věta a tato nově zní následovně:

Nejpozději do 31. 3. 2025 příjemce předloží poskytovateli vyúčtování a písemnou závěrečnou zprávu o dotaci poskytnuté na základě této smlouvy.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

- Části citované veřejnoprávní smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají v planosti.

- Poskytovatel prohlašuje, že toto právní jednání bylo schváleno Zastupitelstvem města Olomouce dne XX. XX. 2021 usnesením č. XX.

- Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

- Příjemce bere na vědomí, že obsah tohoto dodatku může být poskytnut žadateli v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a že tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

- Tento dodatek nabývá platnosti podpisem a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž se příjemce zavazuje k jeho zveřejnění.

| V Olomouci dne ………..………… Za poskytovatele: | V … dne ………..………… Za příjemce: |
| --- | --- |

| Statutární město Olomouc Mgr. Miroslav Žbánek, MPA primátor |  | Povodí Moravy, s.p. MVDr. Václav Gargulák generální ředitel |
| --- | --- | --- |