Dohoda o zrušení dotační smlouvy

Smluvní strany:

Statutární město Olomouc

IČO: 00299308

se sídlem: Horní nám. č. p. 583, 779 11 Olomouc

## zastoupené: Mgr. Miroslavem Žbánkem, MPA, primátorem

ID datové schránky: kazbzri

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Olomouc

číslo výdajového účtu: 27-1801731369/0800

(dále jen „poskytovatel“)

a

Povodí Moravy, s. p.

IČO: 70890013

se sídlem: Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno

zastoupený: MVDr. Václavem Gargulákem, generálním ředitelem

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. A 13565

ID datové schránky: m49t8gw

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 43-1881380297/0100

(dále jen „příjemce“)

společně také jen jako „smluvní strany“

I. Úvodní ustanovení

- Smluvní strany uzavřely dne 26. 3. 2019 Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na realizaci protipovodňových opatření v rámci stavební akce „Morava, km 230,728 – 231,934 – přírodě blízká protipovodňová opatření na pravém břehu a napojení levobřežního ramene“ č. poskytovatele OSTR/DOT/464/2019/Zem; SMOL/OSTR/8/2019/LŽ, č. příjemce PMO: 464/2019-SML, ve znění pozdějších dodatků (dále jen „dotační smlouva“), na realizaci přírodě blízkých a současně protipovodňových opatření v rámci stavební akce „Morava, km 230,728 – 231,934 – přírodě blízká protipovodňová opatření na pravém břehu a napojení levobřežního ramene“ (dále jen „Akce“).

- Na základě dotační smlouvy mělo dojít k poskytnutí dotace na neuznatelné stavební náklady Akce v celkové výši 44 000 000,- Kč, avšak v důvodu časových posunů při přípravě Akce zatím žádná částka poskytnuta nebyla.

- V průběhu projekčních příprav Akce bylo zjištěno, že některé ze stavebních objektů nebyly zaneseny v platném územním plánu města Olomouc jako veřejně prospěšná stavba. S ohledem na náročnost majetkoprávního vypořádání staveb, které nejsou veřejně prospěšnými, se město Olomouc rozhodlo zažádat o změnu územního plánu. Část stavby byla naopak evidována v územním plánu jako veřejně prospěšná a byla způsobilá zajistit ve spojení s dalšími etapami výstavby dílčí zlepšení protipovodňové ochrany města Olomouc. Strany se tedy dohodly na rozdělení Akce na dvě části A a B, přičemž dotační smlouva již neodpovídá stavu přípravy Akce a tomuto rozdělení.

II. Zrušení dotační smlouvy

- Smluvní strany se v souladu s čl. V. odst. 1 dotační smlouvy dohodly na zrušení dotační smlouvy.

- Dotační smlouva se ruší od počátku, závazky smluvních stran jsou tímto zcela vyrovnány.

III. Závěrečná ustanovení

- Poskytovatel prohlašuje, že toto právní jednání bylo schváleno Zastupitelstvem města Olomouce dne XX. XX. 2019 usnesením č. XX.

- Tato dohoda je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

- Příjemce bere na vědomí, že obsah této dohody včetně všech dodatků může být poskytnut žadateli v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a že tato dohoda včetně všech dodatků bude uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

- Tato dohoda nabývá platnosti podpisem a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž příjemce se zavazuje k jejímu zveřejnění.

| V Olomouci dne ………..………… Za poskytovatele: | V Brně dne ………..………… Za příjemce: |
| --- | --- |

| Statutární město Olomouc Mgr. Miroslav Žbánek, MPA primátor |  | Povodí Moravy, s.p. MVDr. Václav Gargulák generální ředitel |
| --- | --- | --- |