Důvodová zpráva

- Úvod

Dne 12. 6. 2012 byly na jednání RMO schváleny závazky konečného příjemce na vyčlenění finančních prostředků z rozpočtu města na zajištění finančního krytí vlastních zdrojů na realizaci a dobu udržitelnosti projektů Dostavba areálu VFO - pavilon A2, Příjezdová komunikace a parkoviště a Plavecký stadion - rekonstrukce venkovního areálu.

Důvodová zpráva je ve svých jednotlivých částech členěna dle těchto projektových žádostí, které byly předloženy do vyhlášených výzev Regionálního operačního programu Střední Morava (ROP SM):

- Dostavba areálu VFO - pavilon A2 (výzva č.28/2011), individuální projekt naplňující IPRM Městské parky

- Příjezdová komunikace a parkoviště (výzva č.28/2011), individuální projekt naplňující IPRM Městské parky

- Plavecký stadion - rekonstrukce venkovního areálu (výzva č. 30/2012), individuální projekt naplňující IPRM Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc.

Výše uvedené projektové žádosti prošly úspěšně prvním kolem hodnocení ze strany poskytovatele dotace a na základě usnesení Výboru regionální rady byly schváleny k dopracování před uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace z ROP SM (2. etapa žádosti).

Dle dokumentu Nezbytné podmínky pro dopracování projektu, který je přílohou výzvy k poskytnutí dotace z ROP SM, je nutné v rámci dopracování projektové žádosti doložit, finanční krytí realizace projektu z vlastních zdrojů formou usnesení zastupitelstva, ve kterém bude prokazatelně uvedený závazek na vyčlenění finančních prostředků v jednotlivých letech z rozpočtu obce, města či kraje po dobu realizace a udržitelnosti projektu (pětileté období po finančním ukončení projektu – tj. po proplacení finančních prostředků ze strany poskytovatele dotace na účet příjemce dotace).

Dne 25. 4. 2012 na svém 10. zasedání ZMO schválilo vyčlenění finančních prostředků až do výše 65 737 200 Kč z rozpočtu roku 2013 na projekt Rekonstrukce pavilonu A1.

- Dostavba areálu VFO - pavilon A2

  - Aktuální informace o stavu realizace projektu

Výběrové řízení v současné době stále probíhá a je vedeno formou užšího řízení, tj. v první fázi uchazeči podávají žádost o účast a podklady pro splnění jejich kvalifikace a až poté budou zadavatelem vyzváni k podání samotné nabídky. Termín podání žádostí o účast byl 13.2. t.r., bylo podáno 16 žádostí o účast. V rámci procesu posouzení žádostí bylo 9 žadatelů vyřazeno (tři z těchto uchazečů se odvolali). Předpoklad zahájení realizace stavby bude dle aktualizovaného harmonogramu VŘ v žádosti o poskytnutí dotace posunut na červen 2012. Ukončení realizace projektu je plánováno v prosinci 2013.

  - Zdroje financování projektu

Rozpočet v realizační fázi

Dotace ERDF činí max. 40 % z celkových způsobilých výdajů, podíl žadatele je min.60 % z celkových způsobilých výdajů + nezpůsobilé výdaje.

V následující tabulce je uveden nárok na rozpočet města v jednotlivých letech realizace projektu:

| Rok realizace projektu | Celkové výdaje projektu v Kč | Celkové způsobilé výdaje projektu v Kč | 40 % dotace z celkových způsobilých výdajů projektu v Kč | 60 % vlastní zdroje z celkových způsobilých výdajů projektu v Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012 | 36 617 792 | 30 501 082 | 12 200 433 | 18 300 649 |
| 2013 | 185 404 849 | 154 434 452 | 61 773 780 | 92 660 672 |
| Celkem | 222 022 641 | 184 935 534 | 73 974 213 | 148 048 428 |

Pozn. 1: Uvedené částky vycházejí ze žádosti o poskytnutí dotace. Na základě ukončeného zadávacího řízení se částky mohou změnit (předpokládá se jejich snížení).

Pozn. 2: Náklady na realizaci projektu budou hrazeny z rozpočtu SMOl na rok 2012 a 2013.

Pozn. 3: Celkové výdaje projektu zahrnují i nezpůsobilé výdaje ve výši 37 087 106 Kč, které dle žádosti o dotaci zahrnují DPH a náklady na publicitu projektu.

  - Závazek finančního krytí projektu

Předpokládané náklady na realizaci projektu

Ve schváleném rozpočtu města na rok 2012 je na financování realizace staveb Dostavba areálu VFO-pavilon A2 a Příjezdová komunikace a parkoviště vyčleněna částka celkem 43 000 000 Kč. Tato částka byla poměrově rozdělena na oba zmíněné projekty dle předpokládaných celkových výdajů obou projektů. Závazek finančního krytí realizace projektu v roce 2012 bude doložen schváleným rozpočtem statutárního města Olomouc na rok 2012.

Dle podmínek dotačního programu je třeba na realizaci projektu vyčlenit z rozpočtu města minimálně náklady spojené s uhrazením vlastního podílu žadatele vztahujícího se ke způsobilým výdajům projektu. Zbývající částku ve výši 92 660 672 Kč, která je určena na krytí vlastního podílu ze způsobilých výdajů projektu bude nutné vyčlenit v rozpočtu SMOl na rok 2013.

Předpokládané náklady na provoz v období udržitelnosti

Předmětem projektu je výstavba nového pavilonu A2 těsně přiléhajícího ke stávajícímu pavilonu A1 a výstavba provozní budovy Výstaviště Flora Olomouc s restaurací. V rámci realizace dojde k rozšíření výstavních ploch, dobudování potřebného zázemí a skladových prostor o rozloze 570 m2. Nově budovaný objekt bude řešit zvýšení kapacity výstavní plochy o 1090m2.

Předpokládané provozní výdaje po realizaci projektu (investiční varianta) jsou v období udržitelnosti projektu (01/2015-12/2019) vyčísleny na 77,545 mil. Kč, tj. 15,509 mil. Kč/rok. Tyto náklady budou však kryty předpokládanými provozními příjmy, které jsou ve stejném období vyčísleny ve výši 101,430 mil. Kč, tj. 20,286 mil. Kč/rok. Údaje vychází z Finanční a ekonomické analýzy projektu, která byla přílohou žádosti o poskytnutí dotace.

Tato skutečnost bude doložena formou čestného prohlášení příjemce dotace.

- příjezdová komunikace a parkoviště

  - Aktuální informace o stavu realizace projektu

Výběrové řízení v současné době stále probíhá a je vedeno formou užšího řízení, tj. v první fázi uchazeči podávají žádost o účast a podklady pro splnění jejich kvalifikace a až poté budou zadavatelem vyzváni k podání samotné nabídky. Termín podání žádostí o účast byl 13.2. t.r., bylo podáno 16 žádostí o účast. V rámci procesu posouzení žádostí bylo 9 žadatelů vyřazeno (tři z těchto uchazečů se odvolali). Předpoklad zahájení realizace stavby bude dle aktualizovaného harmonogramu VŘ v žádosti o poskytnutí dotace posunut na červen 2012. Ukončení realizace projektu je plánováno v prosinci 2013.

  - Zdroje financování projektu

Rozpočet v realizační fázi

Dotace ERDF činí max. 40 % z celkových způsobilých výdajů, podíl žadatele je min. 60 % z celkových způsobilých výdajů + nezpůsobilé výdaje.

V následující tabulce je uveden nárok na rozpočet města v jednotlivých letech realizace projektu:

| Rok realizace projektu | Celkové výdaje projektu v Kč | Celkové způsobilé výdaje projektu v Kč | 40 % dotace z celkových způsobilých výdajů projektu v Kč | 60 % vlastní zdroje z celkových způsobilých výdajů projektu v Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012 | 6 382 208 | 6 344 251 | 2 537 700 | 3 806 550 |
| 2013 | 26 571 158 | 26 313 128 | 10 525 251 | 15 787 877 |
| Celkem | 32 953 366 | 32 657 379 | 13 062 952 | 19 594 427 |

Pozn. 1: Uvedené částky vycházejí ze žádosti o poskytnutí dotace. Na základě ukončeného zadávacího řízení se částky mohou změnit (předpokládá se jejich snížení).

Pozn. 2: Náklady na realizaci projektu budou hrazeny z rozpočtu SMOl na rok 2012 a 2013.

Pozn. 3: Celkové výdaje projektu zahrnují i nezpůsobilé výdaje ve výši 195 987,19 Kč, které dle žádosti o dotaci zahrnují DPH u SO 302 - Splašková kanalizace, dále náklady na informační panel a pamětní desku ve výši 100 000 Kč

  - Závazek finančního krytí projektu

Předpokládané náklady na realizaci projektu

Ve schváleném rozpočtu města na rok 2012 je na financování realizace staveb Dostavba areálu VFO-pavilon A2 a Příjezdová komunikace a parkoviště vyčleněna částka celkem 43 000 000 Kč. Tato částka byla poměrově rozdělena na oba zmíněné projekty dle předpokládaných celkových výdajů obou projektů. Závazek finančního krytí realizace projektu v roce 2012 bude doložen schváleným rozpočtem statutárního města Olomouc na rok 2012.

Dle podmínek dotačního programu je třeba na realizaci projektu vyčlenit z rozpočtu města minimálně náklady spojené s uhrazením vlastního podílu žadatele vztahujícího se ke způsobilým výdajům projektu. Zbývající částku ve výši 15 787 877, která je určena na krytí vlastního podílu ze způsobilých výdajů projektu bude nutné vyčlenit v rozpočtu SMOl na rok 2013.

Předpokládané náklady na provoz v období udržitelnosti

Předmětem projektu je stavba komunikací (příjezdová komunikace obslužné komunikace parkoviště) o celkové délce 509 m, parkovacích ploch (s kapacitou 101 parkovacích stání pro osobní automobily a 11 stání pro autobusy), dlážděných vozovek manipulačních ploch, stavba vjezdů, chodníků, srovnání terénu, navezení ornice a sadových úprav, dále stavba kanalizace, veřejného osvětlení, přeložek slaboproudých i silnoproudých vedení ČD a vybudování informačního parkovacího systému.

Předpokládané provozní výdaje po realizaci projektu (investiční varianta) jsou v období udržitelnosti projektu (01/2015-12/2019) vyčísleny na 816 tis. Kč, tj. 163,2 tis. Kč/rok.

| Roční provozní výdaje - 163,2 tis.Kč vč. DPH 20% |
| --- |
| Veřejné osvětlení | 60 tis. Kč | - údržba V.O. vč. materiálu a pronájmu plošiny vč.elektrikáře - spotřeba elektrické energie |
| Zimní údržba | 65,28 tis. Kč | -shrnování sněhu vč. odvozu -posyp komunikace |
| Úklid parkoviště | 38,04 tis. Kč | -zametání (4x ročně) -splachování (1x měsíčně duben-říjen) |

Údaje vychází z Finanční a ekonomické analýzy projektu, která byla přílohou žádosti o poskytnutí dotace.

- PLAVECKÝ stadion – REKONSTRUKCE VENKOVNÍHO AREÁLU

  - Aktuální informace o stavu realizace projektu

Stavební povolení bylo vydáno 16.03.2010. Na základě změny v projektu z 09/2011 byl projekt doplněn o dětské hřiště. Dne 24.05.2012 posoudila hodnotící komise nabídky uchazečů na zhotovení díla. Ihned po obdržení dopisu z Úřad regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava (jednání Výboru regionální rady proběhlo 31. 5. 2012), který oznámí schválení projektové žádosti k dopracování, bude Radě města Olomouce předloženo ke schválení uzavření smlouvy s vítězným uchazečem. Ve smlouvě o dílo je nastaveno zahájení a ukončení realizace stavby od 01.10.2012 do 02.05.2013. Předpokládaný termín podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace je v 01/2013. Přijetí dotace se předpokládá v roce 2013.

  - Zdroje financování projektu

Rozpočet projektu

Projekt svým charakterem zakládá veřejnou podporu, tudíž výše dotace může být max. 40%. Alokace na projekty v rámci výzvy byla 14 mil. Kč. Ze struktury financování vyplývá, že v rámci projektové žádosti bylo požádáno o maximální výši podpory ve výši 14 mil. Kč, což činilo 39,84 % z celkových způsobilých výdajů.

V následující tabulce je uveden nárok na rozpočet města v jednotlivých letech realizace projektu:

| Rok realizace projektu | Celkové výdaje projektu v Kč* | Celkové způsobilé výdaje projektu v Kč | 39,84 % dotace z celkových způsobilých výdajů projektu v Kč | 60,16 % vlastní zdroje z celkových způsobilých výdajů v Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012 | 5 400 000 | 4 114 828 | 1 639 347 | 2 475 480 |
| 2013 | 40 721 548 | 31 030 029 | 12 360 653 | 18 669 377 |
| Celkem | 46 121 548 | 35 144 857 | 14 000 000 | 21 144 857 |

Pozn.: Celkové výdaje vycházejí  z údajů  vítězné nabídky na dodavatele stavby.

* Rozdíl celkových výdajů a celkových způsobilých výdajů projektu tvoří nezpůsobilé výdaje projektu. Nezpůsobilé výdaje ve výši 10 976 691 Kč zahrnují náklady na DPH - ekonomická činnost – 7 416 664 Kč, publicitu – 45 600 Kč, opravy schodiště – 152 662 Kč, bazénová technologie, část 2. – 1 228 376, náklady na demolici dětského hřiště – 194 926 Kč a část nákladů na stavební objekty ve výši 1 938 463 Kč, které spadají do nezpůsobilých výdajů na základě vyšší ceny po vysoutěžení.

  - Závazek finančního krytí projektu

Náklady na realizaci projektu

Ve schváleném rozpočtu města na rok 2012 je na financování realizace stavby alokována částka  ve výši 5 400 000 Kč. Tato částka byla poměrově rozdělena na krytí způsobilých a nezpůsobilých výdajů projektu v letošním roce. Zbývající částku ve výši 18 669 377 Kč, která je určena na krytí vlastního podílu ze způsobilých výdajů projektu bude nutné vyčlenit v rozpočtu SMOl na rok 2013.

Předpokládané náklady na provoz v období udržitelnosti

Předmětem projektu „Plavecký stadion – rekonstrukce venkovního areálu“ je rekonstrukce venkovního areálu plaveckého stadionu v Olomouci. Součástí rekonstrukce dále je zlepšení stavu chodníků, městského mobiliáře, dětského hřiště a zeleně.

Předpokládané provozní výdaje po realizaci projektu (investiční varianta) jsou v období udržitelnosti projektu (07/2014-06/2018) vyčísleny na 15,258 mil. Kč, tj. 3,05 mil. Kč/rok. Tyto náklady budou částečně kryty předpokládanými provozními příjmy, které jsou ve stejném období vyčísleny na 10,65 mil. Kč, tj. 2,130 mil. Kč/rok. Údaje vychází z Finanční a ekonomické analýzy projektu, která byla přílohou žádosti o poskytnutí dotace. Rozdíl mezi provozními příjmy a provozními výdaji bude hrazen na základě provozní dotace firmě OLTERM & TD Olomouc, a.s., která plavecký stadion spravuje. V investiční variantě dojde ke snížení provozních nákladů (ve výši cca. 52 000 Kč/rok) a zvýšení tržeb na základě zvýšené návštěvnosti areálu (zvýšení o cca 270 000 Kč/rok). Tato úspora se bude promítat do výše provozní dotace. Potvrzení závazku krytí provozních výdajů bude poskytovali dotace doloženo formou čestného prohlášení příjemce dotace.