Důvodová zpráva

- Úvod

Dne 13.12.2011 byl na jednání RMO schválen závazek konečného příjemce na vyčlenění finančních prostředků z rozpočtu města na zajištění udržitelnosti následujících projektů: Bezručovy sady-lávka, Dětské hřiště Michalské stromořadí, Obnova mobiliáře a cestní sítě ve Smetanových sadech – Rudolfova alej II.etapa.

Tyto projekty byly dne 13. 6. 2011 předloženy do 24. výzvy Regionálního operačního programu Střední Morava (ROP SM). Dle podmínek dotačního programu (viz. níže) je třeba závazek finančního krytí konečného příjemce schválit i ze strany Zastupitelstva města Olomouce

Jedná se o projekty, které jsou realizovány v rámci Integrovaného plánu rozvoje města Městské parky (IPRM Městské parky).

Projektové žádosti úspěšně prošly prvním kolem hodnocení ze strany poskytovatele dotace a na základě usnesení Výboru regionální rady byly schváleny k dopracování před uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace z ROP SM (2. etapa žádosti).

Dle dokumentu Nezbytné podmínky pro dopracování projektu, který je přílohou výzvy k poskytnutí dotace z ROP SM, je nutné v druhé etapě žádosti doložit, v případě veřejnoprávních subjektů (tj. obcí, měst či krajů), finanční krytí projektu z vlastních zdrojů formou usnesení zastupitelstva, ve kterém bude prokazatelně uvedený závazek na vyčlenění finančních prostředků v jednotlivých letech z rozpočtu obce, města či kraje po dobu realizace a udržitelnosti projektu (pětileté období po finančním ukončení projektu – tj. po proplacení finančních prostředků ze strany poskytovatele dotace na účet příjemce dotace).

Závazek na vyčlenění finančních prostředků z rozpočtu SMOl na zajištění finančního krytí vlastních zdrojů na realizaci projektu Bezručovy sady-lávka bude doložen prostřednictvím schváleného rozpočtu města SMOl na r.2011, v rámci kterého byly schváleny finanční prostředky na realizaci tohoto projektu.

Závazek na vyčlenění finančních prostředků z rozpočtu SMOl na zajištění finančního krytí vlastních zdrojů na realizaci projektů Dětské hřiště Michalské stromořadí a Obnova  mobiliáře a cestní sítě ve Smetanových sadech – Rudolfova alej II.etapa bude doložen prostřednictvím schváleného rozpočtu města SMOl na r.2012, v rámci kterého budou schváleny finanční prostředky na realizaci těchto dvou projektů.

Bezručovy sady-lávka

- Aktuální informace o stavu realizace projektu

Dne 27.4.2011 byla uzavřena Smlouva o dílo na zhotovení stavby. Stavba byla ukončena a zkolaudována k 30.9.2011.

- Zdroje financování projektu

Rozpočet v realizační fázi

Dotace z ERDF činí max. 85 % z celkových způsobilých výdajů, podíl žadatele je min.15 % z celkových způsobilých výdajů + nezpůsobilé výdaje.

V následující tabulce je uveden nárok na rozpočet města v jednotlivých letech realizace projektu:

| Rok realizace projektu | Celkové výdaje projektu v Kč | Celkové způsobilé výdaje projektu v Kč | 85 % dotace z celkových způsobilých výdajů projektu v Kč | 15 % vlastní zdroje v Kč + nezpůsobilé výdaje |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2011 | 5 385 812 | 5 314 644 | 4 517 448 | 868 364 |

Pozn. 1: Uvedené částky vycházejí ze žádosti o poskytnutí dotace a uzavřené Smlouvy o dílo na zhotovení stavby.

Pozn.2: Vlastní zdroje (15 % z celkových způsobilých výdajů projektu) činí 797 196 Kč. Nezpůsobilé výdaje ve výši  71 168 Kč dle žádosti o dotaci zahrnují náklady na sadové úpravy.

- Závazek finančního krytí projektu

Náklady na realizaci projektu

Finanční prostředky na zajištění finančního krytí vlastních zdrojů na realizaci projektu ve výši 868 364 Kč byly hrazeny z rozpočtu SMOl na rok 2011.

Předpokládané náklady na provoz v období udržitelnosti

Předmětem projektu Bezručovy sady-lávka bylo vybudování pěší lávky v Bezručových sadech (lávka propojila Botanickou zahradu s Bezručovými sady) o celkové délce 24,3m (118m2). Předpokládané výdaje jsou v období udržitelnosti projektu (01/2013-12/2017) vyčísleny  na 184 000 Kč s DPH, tj.36 800 Kč s DPH/rok.

Uvedené údaje vychází z Finanční a ekonomické analýzy projektu, která byla přílohou žádosti o poskytnutí dotace. Provoz a údržbu areálu Botanické zahrady zabezpečuje Výstaviště Flora Olomouc a.s, veškeré provozní náklady budou hrazeny správcem lávky.

Výdaje v období udržitelnosti projektu představují výdaje na mzdové náklady pracovníků starající se o provoz a údržbu lávky.Tyto výdaje jsou vyčísleny na 20 000 Kč/rok (tj.15 800 Kč za každodenní úklid povrchu lávky v období duben-říjen; nátěr mobiliáře 4x ročně – 1 200 Kč; údržba veřejného osvětlení 600 Kč; nátěr dřevěného oplocení brány 2 400 Kč).

Dále výdaje obsahují výdaje na materiál a suroviny potřebné k provozu a údržbě lávky, které jsou vyčísleny na 9 800 Kč s DPH/rok (tj.elektromateriál 500 Kč, lazura a barvy na nátěr dřevěných prvků 6 800 Kč, ostatní materiál – brusný papír, štětce apod.2 500 Kč).

Další výdaje zahrnují výdaje na energie, které jsou vyčísleny na 2 000 Kč s DPH/rok (tj. provoz veřejného osvětlení 1 000 Kč s DPH, PHM vozidel - 1 000 Kč s DPH).

Dále tyto výdaje zahrnují  kontrolu (revizi) lávky - 5 000 Kč s DPH/rok.

Náklady v období 10/2011-12/2012 (tj. období od ukončení fyzické realizace projektu po finanční ukončení projektu) nejsou dle metodiky ROP Střední Morava součástí období udržitelnosti projektu. Jedná se o náklady ve výši 44 800 Kč (tj. mzdové náklady ve výši 25 000 Kč, materiál 12 260 Kč, energie 2 540 Kč, revize lávky v r.2012 5000 Kč)

dětské hřiště michalské stromořadí

1.Aktuální informace o stavu realizace projektu

Na jednání RMO dne 15.11.2011 byl schválen návrh hodnotících kritérií a kvalifikačních předpokladů k zadávacímu řízení. Dle předpokládaného harmonogramu bude výběrové řízení zahájeno v prosinci 2011, uzavření Smlouvy o dílo na zhotovení stavby se pak předpokládá v únoru 2012.

Předpokládaný termín zahájení realizace stavby je červenec 2012, ukončení potom v září 2012. Termíny vycházejí ze schválené DZ na jednání RMO dne 15.11.2011.

2.Zdroje financování projektu

Rozpočet v realizační fázi

Dotace z ERDF činí max. 85 % z celkových způsobilých výdajů, podíl žadatele je min.15 % z celkových způsobilých výdajů + nezpůsobilé výdaje.

V následující tabulce je uveden nárok na rozpočet města v jednotlivých letech realizace projektu:

| Rok realizace projektu | Celkové výdaje projektu v Kč | Celkové způsobilé výdaje projektu v Kč | 85 % dotace z celkových způsobilých výdajů projektu v Kč | 15 % vlastní zdroje v Kč + nezpůsobilé výdaje |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012 | 5 869 427 | 5 721 059 | 4 862 900 | 1 006 527 |

Pozn. 1: Uvedené částky vycházejí ze žádosti o poskytnutí dotace. Celkové náklady v žádosti byly poníženy na koeficient 0,8 rozpočtu nákladů, které jsou součástí PD (7,2 mil.Kč).

Na základě ukončeného zadávacího řízení se částky mohou změnit.

Pozn. 2:  Náklady na realizaci projektu budou hrazeny z rozpočtu SMOl na rok 2012.

Pozn.3: Vlastní zdroje (15 % z celkových způsobilých výdajů projektu) činí  858 159 Kč. Nezpůsobilé výdaje ve výši  148 368 Kč dle žádosti o dotaci zahrnují náklady na sadové úpravy.

3.Závazek finančního krytí projektu

Předpokládané náklady na realizaci projektu

Finanční prostředky na zajištění finančního krytí vlastních zdrojů na realizaci projektu ve výši 1 006 527  Kč budou hrazeny z rozpočtu SMOl na rok 2012 a jsou součástí návrhu rozpočtu SMOl na r.2012 (část D – realizace akcí; pol.9 Dětské hřiště; celkové náklady 7,3 mil. Kč)

Předpokládané náklady na provoz v období udržitelnosti

Předmětem projektu Dětské hřiště Michalské stromořadí je výstavba nového multifunkčního dětského hřiště v Bezručových sadech o celkové ploše 4444m2. Součástí projektu je provedení vegetačních úprav, doplnění cestní sítě vč.mobiliáře, veřejného osvětlení a vodního pítka. Hřiště nebude v provozu celoročně, ale pouze 7 měsíců v roce (duben-říjen). Náklady na mzdy pracovníků jsou vyčísleny pouze za toto období, zbývající náklady (energie, elektroinstalační materiál, revize hřiště) jsou vyčísleny na dobu 12 měsíců.

Předpokládané výdaje jsou v období udržitelnosti projektu (01/2013-12/2017) vyčísleny  na 430 000 Kč s DPH, tj.86 000 Kč s DPH/rok.

Uvedené údaje vychází z Finanční a ekonomické analýzy projektu, která byla přílohou žádosti o poskytnutí dotace.  Provoz po realizaci projektu bude zabezpečovat Výstaviště Flora Olomouc a.s., veškeré provozní náklady budou hrazeny správcem hřiště.

Výdaje v období udržitelnosti projektu představují výdaje na mzdové náklady pracovníků starající se o provoz a údržbu dětského hřiště po dobu 7 měsíců. Tyto výdaje jsou vyčísleny na 50 000 Kč/7měsíců. (tj.7 142 Kč/měsíc – každodenní kontrola hřiště, běžná údržba a úklid, údržba veřejného osvětlení).

Dále výdaje obsahují výdaje na materiál a suroviny potřebné k provozu a údržbě hřiště, které jsou vyčísleny na 12 000 Kč s DPH/rok (tj.barvy a lazury na obnovy nátěrů prvků hřiště – 4 000 Kč s DPH, elektroinstalační materiál – 6000 Kč s DPH, písek – obměna písku v pískovišti 2x ročně – 2000 Kč s DPH).

Další výdaje zahrnují výdaje na energie, které jsou vyčísleny na 20 400 Kč s DPH/rok (tj. provoz vodního pítka 3000 Kč s DPH, provoz veřejného osvětlení – 11 000 Kč s DPH, PHM vozidel – provoz tříkolky, provoz automobilu a plošiny při údržbě veřejného osvětlení, nákladní automobil na dovoz písku – 6 400 Kč s DPH).

Dále bude každoročně prováděna revize hřiště - 3600 Kč s DPH/rok .

Náklady za období 10/2012-12/2012 (tj. období od ukončení fyzické realizace projektu po finanční ukončení projektu) nejsou dle metodiky ROP Střední Morava součástí období udržitelnosti projektu. Jedná se o náklady ve výši ve výši 13 742 Kč (tj. mzdové náklady ve výši 7 142 Kč, materiál 3 000  Kč, energie 3 600 Kč).

Obnova mobiliáře a cestní sítě ve smetanových sadech – rudolfova alej ii.etapa

1. Aktuální informace o stavu realizace projektu

Na jednání RMO dne 15.11.2011 byl schválen návrh hodnotících kritérií a kvalifikačních předpokladů k zadávacímu řízení. Dle předpokládaného harmonogramu bude výběrové řízení zahájeno v prosinci 2011, uzavření Smlouvy o dílo na zhotovení stavby se pak předpokládá v únoru 2012.

Předpokládaný termín zahájení realizace stavby je červenec 2012, ukončení potom v září 2012. Termíny vycházejí ze schválené DZ na jednání RMO dne 15.11.2011.

2. Zdroje financování projektu

Rozpočet v realizační fázi

Dotace z ERDF činí max. 85 % z celkových způsobilých výdajů, podíl žadatele je min.15 % z celkových způsobilých výdajů.

V následující tabulce je uveden nárok na rozpočet města v jednotlivých letech realizace projektu:

| Rok realizace projektu | Celkové výdaje projektu v Kč | Celkové způsobilé výdaje projektu v Kč | 85 % dotace z celkových způsobilých výdajů projektu v Kč | 15 % vlastní zdroje v Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012 | 12 345 726 | 12 345 726 | 10 493 867 | 1 851 859 |

Pozn. 1: Uvedené částky vycházejí ze žádosti o poskytnutí dotace. Celkové náklady v žádosti o poskytnutí dotace byly nastaveny na základě poskytnutých podkladů od odboru investic a byly poníženy na koeficient 0,8.

Na základě ukončeného zadávacího řízení se částky mohou změnit.

Pozn. 2:  Náklady na realizaci projektu budou hrazeny z rozpočtu SMOl na rok 2012.

3.Závazek finančního krytí projektu

Předpokládané náklady na realizaci projektu

Finanční prostředky na zajištění finančního krytí vlastních zdrojů na realizaci projektu ve výši 1 851 859  Kč budou hrazeny z rozpočtu SMOl na rok 2012 a jsou součástí návrhu rozpočtu SMOl na r.2012 (část D – realizace akcí;  pol.4; celkové náklady 12,4 mil. Kč)

Předpokládané náklady na provoz v období udržitelnosti

Předmětem projektu Obnova mobiliáře a cestní sítě ve Smetanových sadech – Rudolfova alej II.etapa je rekonstrukce části hlavní aleje ve Smetanových sadech. Rekonstrukce zahrnuje provedení nových povrchů, nového veřejného osvětlení a mobiliáře. Realizací projektu dojde k regeneraci území o celkové ploše 4 140m2.

Předpokládané výdaje jsou v období udržitelnosti projektu (01/2013-12/2017) vyčísleny na 864 000Kč s DPH, tj.172 800 Kč s DPH/rok. Údaje vychází z Finanční a ekonomické analýzy projektu, která byla přílohou žádosti o poskytnutí dotace. Provoz po realizaci projektu bude zabezpečovat Výstaviště Flora Olomouc a.s., veškeré provozní náklady budou hrazeny správcem hřiště.

Výdaje v období udržitelnosti projektu představují výdaje na mzdové náklady pracovníků starající se o provoz a údržbu Rudolfovy aleje, které jsou vyčísleny na 49 100 Kč/rok (tj. zametání komunikací - 9 měsíců, splachování komunikací – 7 měsíců, výsyp odpadkových košů – 12 měsíců, prohrnování a posyp komunikací – 12,5 hod.ročně, údržba veřejného osvětlení – 12 měsíců, nátěr mobiliáře – 50 hod).

Dále výdaje obsahují výdaje na materiál a suroviny potřebné k provozu a údržbě aleje, které jsou vyčísleny na 64 000 Kč s DPH/rok (tj. elektromateriál 18 000 Kč s DPH, barvy na nátěr laviček a košů 24 000 Kč s DPH, posypový materiál a pytle PVC na odpad 22 000 Kč s DPH).

Další výdaje zahrnují výdaje na energie, které jsou vyčísleny na 43 200 Kč s DPH/rok (tj. provoz veřejného osvětlení 37 000 Kč s DPH, PHM vozidel – provoz zametače, provoz cisterny při údržbě komunikací, provoz traktoru a automobilu při zimní údržbě 6 200 Kč s DPH).

Další výdaje, které jsou vyčísleny na 16 500 Kč s DPH, obsahují výdaje na údržbu vodorovného dopravního značení, uložení odpadu z odpadkových košů na skládce (7 000 Kč s DPH) a servis automatické závlahy (9 500 Kč s DPH)