Důvodová zpráva

- Úvod

Dne 13.12.2011 byl na jednání RMO schválen závazek konečného příjemce na vyčlenění finančních prostředků z rozpočtu města na zajištění udržitelnosti následujících projektů:

- Sportujeme společně - ZŠ Zeyerova,

- Společně do školy – ZŠ Tř.Spojenců,

- ZŠ Hálkova 4 – Výstavba počítačové sítě,

- ZŠ Heyrovského - Sportujeme společně,

Tyto projekty byly dne 13. 6. 2011 předloženy do 24. výzvy Regionálního operačního programu Střední Morava (ROP SM). Dle podmínek dotačního programu (viz. níže) je třeba závazek finančního krytí konečného příjemce schválit i ze strany Zastupitelstva města Olomouce

Jedná se o projekty, které jsou realizovány v rámci Integrovaného plánu rozvoje města Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc (IPRM Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc).

Projektové žádosti úspěšně prošly prvním kolem hodnocení ze strany poskytovatele dotace a na základě usnesení Výboru regionální rady byly schváleny k dopracování před uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace z ROP SM (2. etapa žádosti).

Dle dokumentu Nezbytné podmínky pro dopracování projektu, který je přílohou výzvy k poskytnutí dotace z ROP SM, je nutné v druhé etapě žádosti doložit, v případě veřejnoprávních subjektů (tj. obcí, měst či krajů), finanční krytí projektu z vlastních zdrojů formou usnesení zastupitelstva, ve kterém bude prokazatelně uvedený závazek na vyčlenění finančních prostředků v jednotlivých letech z rozpočtu obce, města či kraje po dobu realizace a udržitelnosti projektu (pětileté období po finančním ukončení projektu – tj. po proplacení finančních prostředků ze strany poskytovatele dotace na účet příjemce dotace).

Závazek na vyčlenění finančních prostředků z rozpočtu SMOl na zajištění finančního krytí vlastních zdrojů na realizaci projektů ZŠ Hálkova 4 – Výstavba počítačové sítě, MŠ Rooseveltova bude doložen prostřednictvím schváleného rozpočtu města SMOl na r. 2011, v rámci kterého byly schváleny finanční prostředky na realizaci těchto dvou projektů.

Závazek na vyčlenění finančních prostředků z rozpočtu SMOl na zajištění finančního krytí vlastních zdrojů na realizaci projektů Sportujeme společně – ZŠ Zeyerova, Společně do školy – ZŠ Tř. Spojenců, ZŠ Heyrovského – Sportujeme společně bude doložen prostřednictvím schváleného rozpočtu města SMOl na r. 2012, v rámci kterého byly schváleny finanční prostředky na realizaci těchto tří projektů.

A.	Sportujeme společně-zš zeyerova

- Aktuální informace o stavu realizace projektu

Dne 17.1.2012 bylo v RMO schváleno vyhlášení a podmínky zadávacího řízení. Zahájení zadávacího řízení na zhotovitele stavby se předpokládá v průběhu března r.2012. Uzavření Smlouvy o dílo se předpokládá do konce dubna r.2012.  Předpokládaný termín zahájení realizace projektu je květen 2012. Vzhledem ke schválenému rozpočtu, ve kterém není vyhrazena celá částka výdajů na realizace projektu, dojde k ukončení fyzické realizace až v únoru 2013. Žádost o platbu pak bude předložena v březnu 2013 společně se závěrečnou monitorovací zprávou.

- Zdroje financování projektu

Rozpočet v realizační fázi

Dotace z ERDF činí max. 85 % z celkových způsobilých výdajů, podíl žadatele je min.15 % z celkových způsobilých výdajů + nezpůsobilé výdaje.

V následující tabulce je uveden nárok na rozpočet města v jednotlivých letech realizace projektu:

| Rok realizace projektu | Celkové výdaje projektu v Kč | Celkové způsobilé výdaje projektu v Kč | 85 % dotace z celkových způsobilých výdajů projektu v Kč | 15 % vlastní zdroje v Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012,2013 | 11.836.657,60 | 11.836.657,60 | 10.061.158,96 | 1.775.498,64 |

Pozn.: Uvedené částky vycházejí ze žádosti o poskytnutí dotace. Celkové náklady v žádosti byly poníženy na koeficient 0,8 rozpočtu nákladů, které jsou součástí PD (14,7 mil.Kč).

Na základě ukončeného zadávacího řízení se částky mohou změnit.

- Závazek finančního krytí projektu

Náklady na realizaci projektu

Finanční krytí vlastních zdrojů na realizaci projektu ve výši 1.775.498,64  Kč bude doloženo schváleným rozpočtem SMOl na rok 2012.

Předpokládané náklady na provoz v období udržitelnosti

Předmětem projektu Sportujeme společně-ZŠ Zeyerova je modernizace stávajícího sportoviště, které je součástí ZŠ Zeyerova. V rámci projektu bude modernizován běžecký ovál se sprinterskou rovinkou, asfaltové hřiště uprostřed oválu, budou osazeny nové pingpongové stoly. Stávající objekt garáží a skladů bude modernizován za účelem vytvoření zázemí pro sportoviště. Celé hřiště bude nově oploceno. Provoz hřiště bude pro žáky ZŠ Zeyerova celoroční, pro širokou veřejnost bude hřiště přístupné od dubna do října (sezónní provoz).

Hlavní výstupy projektu jsou dle žádosti o poskytnutí dotace 6.482 uživatelů a 3.702 m2 regenerované (revitalizované) plochy.

Uvedené údaje vychází z Finanční a ekonomické analýzy projektu, která byla přílohou žádosti o poskytnutí dotace. Období udržitelnosti představuje 5 let od finančního ukončení projektu, tj. 5 let od proplacení dotace příjemci.

Předpokládané výdaje jsou v období udržitelnosti projektu (2014-2018) vyčísleny  na 789.500  Kč s DPH za celých 5 let, tj.157.900 Kč s DPH za rok a skládají se z:

- 123.200 Kč - mzdové náklady správce hřiště (od dubna do října 4hod/den, v letním období červenec až srpen – 12 hod/den), který se bude starat o provoz a údržbu hřiště vč.odvodů/sezónní provoz hřiště (tj. v průměru 17.600 Kč/měsíc, popis pracovní činnosti: půjčování sportovního nářadí, zajištění provozu hřiště a jeho technická správa, příprava jednotlivých sportovišť, provádění veškerých běžných opravárenských a údržbářských prací, zajištění ochrany majetku).

- 12.500 Kč s DPH/rok – na potřebnou výměnu/doplnění vybavení sportovišť (tj.sítě, míče, branky apod.: košíková 2.200 Kč, tenis 2.000 Kč, volejbal 4.300 Kč, fotbal 2.000 Kč, ping-pong 2.000 Kč).

- 15.200 Kč s DPH/rok - energie (tj.ohřev teplé vody (umyvadla, u WC), vytápění a osvětlení zázemí hřiště, voda pro venkovní sprchy – vodné, stočné).

- 7.000 Kč s DPH/rok  - drobné opravy zařízení a nářadí

B.	společně do školy-zŠ tř.spojenců

1.Aktuální informace o stavu realizace projektu

Zahájení výběrového řízení na zhotovitele stavby se, dle informací od odboru investic, předpokládá do konce ledna r.2012. Uzavření Smlouvy o dílo se předpokládá začátkem dubna r.2012.  Předpokládaný termín zahájení realizace projektu je duben 2012, ukončení potom v srpnu 2012 (předpokládaná doba výstavby je 5 měsíců). Žádost o platbu bude předložena v listopadu 2012 společně se závěrečnou monitorovací zprávou.

2.Zdroje financování projektu

Rozpočet v realizační fázi

Dotace z ERDF činí max. 85 % z celkových způsobilých výdajů, podíl žadatele je min.15 % z celkových způsobilých výdajů + nezpůsobilé výdaje.

V následující tabulce je uveden nárok na rozpočet města v jednotlivých letech realizace projektu:

| Rok realizace projektu | Celkové výdaje projektu v Kč* | Celkové způsobilé výdaje projektu v Kč | 85 % dotace z celkových způsobilých výdajů projektu v Kč | 15 % vlastní zdroje v Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012 | 6.909.960 | 6.643.135 | 5.646.664,75 | 996.470,25 |

Pozn. 1: Uvedené částky vycházejí ze žádosti o poskytnutí dotace. Celkové náklady v žádosti byly poníženy na koeficient 0,8 rozpočtu nákladů, které jsou součástí PD (8,2 mil.Kč).

Na základě ukončeného zadávacího řízení se částky mohou změnit.

* Rozdíl celkových výdajů a celkových způsobilých výdajů projektu tvoří nezpůsobilé výdaje projektu. Nezpůsobilé výdaje ve výši  266.825 Kč dle žádosti o dotaci zahrnují náklady na vybavení interiéru učebny (např.: vestavěné skříně, lékárnička, zrcadlo, školní tabule, lavice, polstrované židle, odpočívací lehátka).

3.Závazek finančního krytí projektu

Předpokládané náklady na realizaci projektu

Finanční krytí vlastních zdrojů na realizaci projektu ve výši 996.470,25 Kč bude doloženo schváleným rozpočtem SMOl na rok 2012.

Předpokládané náklady na provoz v období udržitelnosti

Předmětem projektu Společně do školy – ZŠ Tř.Spojenců je výstavba nového vzdělávacího prostoru formou přístavby a potřebných stavebních úprav stávajícího objektu ZŠ Tř.Spojenců. Učebna bude sloužit pro výuku hudební výchovy, čtenářské gramotnosti, anglického jazyka a dále zde bude probíhat zdravotní tělesná výchova. Předměty budou vyučovány prostřednictvím moderních výukových metod, což přispěje k samostatné a tvořivé činnosti žáků. Mimo vzdělávací aktivity zde budou v odpoledních hodinách realizovány zájmové a odpočinkové aktivity v rámci školní družiny.

Hlavní výstupy projektu jsou dle žádosti o poskytnutí dotace 290 uživatelů (žáků) a 111 m2 regenerované (revitalizované) plochy.

Uvedené údaje vychází z Finanční a ekonomické analýzy projektu, která byla přílohou žádosti o poskytnutí dotace. Období udržitelnosti představuje 5 let od finančního ukončení projektu, tj. 5 let od proplacení dotace příjemci.

Předpokládané výdaje jsou v období udržitelnosti projektu (2013-2017) vyčísleny na 418.500 Kč s DPH, tj. 83.700 Kč s DPH za rok.

Provozní výdaje na přístavbu o ploše 111 m2  se v období udržitelnosti projektu skládají z:

- 24.900 Kč s DPH/rok  - materiál a suroviny (čistící prostředky, drobný majetek a ostatní materiál)

- 34.800 Kč s DPH/rok  - energie (vytápění, osvětlení)

- 24.000 Kč s DPH/rok - běžná údržba a drobné opravy

C.	ZŠ Hálkova 4 – Výstavba počítačové sítě

1. Aktuální informace o stavu realizace projektu

Dne 29.6.2011 byla uzavřena Smlouva o dílo na zhotovení stavby (dále jen Smlouva). Stavba byla ukončena dle termínu uvedeném ve Smlouvě, tj. k 19.8.2011. Žádost o platbu bude předložena  v listopadu 2012 společně se závěrečnou monitorovací zprávou.

2. Zdroje financování projektu

Rozpočet v realizační fázi

Dotace z ERDF činí max. 85 % z celkových způsobilých výdajů, podíl žadatele je min. 15 % z celkových způsobilých výdajů + nezpůsobilé výdaje.

V následující tabulce je uvedena struktura financování projektu:

| Rok realizace projektu | Celkové výdaje projektu v Kč* | Celkové způsobilé výdaje projektu v Kč | 85 % dotace z celkových způsobilých výdajů projektu v Kč | 15 % vlastní zdroje v Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2011 | 1.365.813,27 | 1.354.241,08 | 1.151.104,00 | 203.137,08 |

Pozn.: Uvedené částky vycházejí z uzavřené Smlouvy o dílo na zhotovení stavby, dále z oprávněných víceprací a částky na publicitu.

* Rozdíl celkových výdajů a celkových způsobilých výdajů projektu tvoří nezpůsobilé výdaje projektu. Nezpůsobilé výdaje ve výši 11.572,19 Kč obsahují vícepráce v podobě změny aktivního prvku a změny použitého optického kabelu, které jsou dle podmínek programu nezpůsobilé.

3. Závazek finančního krytí projektu

Náklady na realizaci projektu

Finanční krytí vlastních zdrojů na realizaci projektu ve výši 203.137,08 Kč bude doloženo   schváleným rozpočtem SMOl na rok 2011.

Předpokládané náklady na provoz v období udržitelnosti

Předmětem projektu bylo vybudování počítačové sítě ve Fakultní základní škole Olomouc, Hálkova 4. Tím došlo k propojení učeben, počítačových učeben, odborných pracovišť a kabinetů učitelů. Zároveň díky realizaci projektu je možné využívat centrální výukovou databázi, zkvalitnit výuku cizích jazyků, provádět video konference, zkvalitnit výuku práce žáků na PC, práce s internetem a realizovat e-mailovou komunikaci.

Hlavním výstupem projektu je dle žádosti o poskytnutí dotace 520 uživatelů (žáků).

Uvedené údaje vychází z Finanční a ekonomické analýzy projektu, která byla přílohou žádosti o poskytnutí dotace. Období udržitelnosti představuje 5 let od finančního ukončení projektu, tj. 5 let od proplacení dotace příjemci.

Výdaje v období udržitelnosti projektu (2013-2017) vyčísleny na 234.500 Kč s DPH za celých 5 let, 	tj. 46.900 Kč s DPH za rok a skládají se z:

- 3.300 Kč - osobní výdaje (výdaje na správce sítě ve škole ve   formě odměny).

- 2.400 Kč s DPH/rok - na materiál a suroviny. Jedná se o propojovací materiál (kabely) aj., materiál použitý pro provoz počítačové sítě (čističe, spreje na kontakty, apod.), materiál na údržbu a opravy (např. oprava lišt, výměna jističů, apod.) je součástí výdajů na opravy a udržování.

- 17.600 Kč s DPH/rok - energie, tj. výdaje na el. energie za provoz sítě a počítačů.

- 23.600 Kč s DPH/rok - opravy a udržování. Zde jsou zahrnuty náklady spojené s údržbou počítačové sítě a s údržbou samotných počítačů. Škola neeviduje výdaje samostatně pro údržbu sítě a údržbu výpočetní techniky, proto jsou do výdajů zařazeny v plné výši včetně údržby PC.

D.	ZŠ Heyrovského – sportujeme společně

1. Aktuální informace o stavu realizace projektu

Fyzická realizace projektu byla ukončena na základě předávacího protokolu dne 11.11.2011. Po ukončení fyzické realizace projektu dne 29.12.2011 byl podepsán dodatek na vícepráce projektu. Dodatek č. 1 byl podepsán až po schválení rozpočtu na rok 2012 v ZMO – požadavek odboru investic. V lednu 2012 byla vystavena konečná faktura a faktura na vícepráce s odkazem na dodatek č. 1.

Nyní se dopracovává II. a III. etapa žádosti, kterou by chtěl odbor evropských projektů předložit v březnu 2012. Konečný termín pro předložení II. etapy je ve výzvě k dopracování projektu stanoven na květen 2012. Žádost o platbu bude předložena v listopadu 2012 společně se závěrečnou monitorovací zprávou.

2. Zdroje financování projektu

Rozpočet v realizační fázi

Dotace z ERDF činí max. 85 % z celkových způsobilých výdajů, podíl žadatele je min.15 % z celkových způsobilých výdajů.

V následující tabulce je uveden nárok na rozpočet města v jednotlivých letech realizace projektu:

| Rok realizace projektu | Celkové výdaje projektu v Kč** | Celkové způsobilé výdaje projektu v Kč | 85 % dotace z celkových způsobilých výdajů projektu v Kč | 15 % vlastní zdroje v Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2011* | 28.174.967,- | 23 018 556,00 | 19.565.772,60 | 3.452.783,40 |

* Realizace projektu proběhla v roce 2011, ale proplacení výdajů je smlouvou o dílo stanoveno do 31.3.2012.

** Rozdíl celkových výdajů a celkových způsobilých výdajů projektu tvoří nezpůsobilé výdaje projektu. Nezpůsobilé výdaje činí 5.156.411 a zahrnují drenáž (drenážní systém odvádějící přebytečnou dešťovou vodu z hřišť, drenáže jsou svedeny do retenční nádrže), retenční nádrž (do nádrže budou svedeny vody z drenážního systému a nádrž bude doplňována z blízkého vrtu, závlahový systém je navržen pro stavební objekt tréninkového hřiště SO 104), sadové úpravy (náhradní výsadba vzrostlých stromů a plošná výsadba keřů v nově rekonstruovaném sportovním areálu základní školy) a vícepráce, které vznikly v období realizace.

3.Závazek finančního krytí projektu

Náklady na realizaci projektu

Finanční krytí vlastních zdrojů na realizaci projektu ve výši 3.452.783,40 Kč bude doloženo schváleným rozpočtem SMOl na rok 2012.

Předpokládané náklady na provoz v období udržitelnosti

Cílem a účelem rekonstrukce je zkvalitnit a rozšířit stávající sportovní areál školy a poskytnout žákům školy kvalitní výuku tělesné výchovy, sportovním klubům možnost přípravy svých svěřenců v kvalitním zařízení, široké veřejnosti prostor pro sportovní aktivity a relaxaci ve volném čase. Rekonstrukce zahrnuje úpravu fotbalového hřiště, dráhy atletického oválu, basketbalového hřiště, sektoru skoku do dálky, přístupových komunikací pro pěší a nově budované příjezdové komunikace. V rámci rekonstrukce byly provedeny také sadové úpravy a hřiště byla také vybavena lavičkami, odpadkovými koši a stojanem na kola. Hlavní výstupy projektu jsou dle žádosti  o poskytnutí dotace 13.448 uživatelů a 9.398 m2 regenerované (revitalizované) plochy.

Uvedené údaje vychází z Finanční a ekonomické analýzy projektu, která byla přílohou žádosti o poskytnutí dotace. Období udržitelnosti představuje 5 let od finančního ukončení projektu, tj. 5 let od proplacení dotace příjemci.

Výdaje v období udržitelnosti (2013 do roku 2017) ve výši 1.042.500 Kč za 5 let, tj. 208.500 Kč za rok a skládají se z:

- 193.000 Kč - osobní výdaje na 2 pracovníky zaměstnané na DPP do 150 hodin za rok,

- 3.000 Kč - náklady na údržbu hřišť (písek, antuka),

- 7.500 Kč - náklady na vodu (díky retenčním nádržím budou náklady na vodu podstatně nižší než před rekonstrukcí),

- 5.000 - náklady na průřez větví, odvoz větví, chemická likvidace plevelu.