Důvodová zpráva:

Zastupitelstvu města Olomouce je na zasedání  dne 26.4.2005  předkládána  tato informace o plnění úkolů, které vyplynuly z usnesení minulých zasedání ZMO:

Úkoly ze ZMO 16.3.2000 a 14.12.2004

k bodu II. B/ z 16.3.2000

- ZMO ukládá při předkládání rozpočtových změn do zastupitelstva předkládat rovněž soupis nekrytých požadavků

k bodu 9, části 3 usnesení ZMO z 14.12.2004 - Návrh rozpočtu statutárního města Olomouce na rok 2005:

- ZMO ukládá Radě města Olomouce informovat Zastupitelstvo města Olomouce o provedených rozpočtových změnách roku 2005

O:Novotný Martin, náměstek primátora

Plnění: plněno průběžně, předloženo jako bod programu ZMO

Úkoly ze ZMO 14.12.2000

k bodu V. usnesení ZMO - Program  regenerace  MPR  Olomouc 2000 - 2006:

- ZMO ukládá informovat 1x ročně vždy v 1. čtvrtletí o průběhu plnění Programu regenerace MPR

O: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora

Plnění: předloženo jako bod programu ZMO

Úkoly ze ZMO 11.4.2002

k bodu 12, části 4 usnesení ZMO ze dne 11.4.2002 - Program regenerace sídliště Úzké Díly:

- ZMO ukládá odboru investic ve spolupráci s OKR připravovat jednotlivé akce v souladu s projektem regenerace sídliště Úzké Díly tak, aby byly vytvářeny podmínky pro uplatnění žádostí o dotace státu v souladu s Programem regenerace panelových sídlišť (T:pololetně)

O:Czmero Jaromír, Ing., a  Petřík Miroslav,Bc. náměstci primátora

k bodu 12, části 6 usnesení ZMO z 11.4.2002 - Program regenerace sídliště Úzké Díly:

- ZMO ukládá uplatňovat do návrhu investičního rozpočtu města prostředky pro přípravu a realizaci  jednotlivých částí programu regenerace  a ročně informovat RMO a ZMO

O: Petřík Miroslav, Bc. náměstek primátora

Plnění: (týká se obou úkolů)

Bylo vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele stavby RC 11 (slepá část ulice Jílové  s realizačními náklady 2,7 mil. Kč)  – zveřejněno na centrální adrese 25.3.2005. Lhůta pro podání nabídek končí 4.5.2005.  Žádost o dotace na RC 11 ve výši 1.874.000,- Kč byla 15.3.2005 odeslána na Krajský úřad Olomouckého kraje, který je povinen předložit tuto žádost do 25.3.2005  Ministerstvu pro místní rozvoj ČR.

Zpracovávají se projektové dokumentace pro stavební povolení pro RC 6 (ulice Stiborova) a RC 1 (propojení ulic U Kovárny a Okružní a U Kovárny a Stiborova) s termínem dokončení DSP 30.5.2005 a s předpokládaným vydáním právoplatného stavebního povolení do 15.8.2005. Termín odevzdání dokumentace pro výběr zhotovitele je 30.9.2005.

Úkoly ze ZMO 8.6.2004

k bodu 17, části 3 usnesení ZMO z 8.6.2004 – Návrh upraveného zadání změny č. XI ÚPnSÚ Olomouc:

- ZMO ukládá vedoucí odboru koncepce a rozvoje pokračovat v pořizování změny č. XI ÚPnSÚ Olomouc (T: ihned)

O: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora

Plnění: splněno

Návrh souboru změn část XI B ÚPnSÚ Olomouc byl schválen ZMO 21.9.2004, návrh změn část XI A ÚPnSÚ Olomouc byl schválen ZMO 14.12.2004.

Úkoly ze ZMO 29. 6. 2004

k bodu 2, části 6 usnesení ZMO z 29.6.2004 - Majetkoprávní záležitosti + dodatek

- ZMO ukládá  RMO zpracovat návrh podmínek výběrového řízení na odprodej objektu Ostružnická 8 - Ztracená 5 dle důvodové zprávy bod 22.

O: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora

Plnění: prodloužení termínu plnění      21.6.2005

Prodej objektu Ostružnická 8 – Ztracená 5 - bude předloženo na jednání ZMO dne 21.6.2005

k bodu 7, části 5 usnesení ZMO z 29.6.2004 -  Návrh zadání souboru změn č. XII ÚPnSÚ

- ZMO ukládá vedoucí odboru koncepce a rozvoje pokračovat v pořizování souboru změn č. XII ÚPnSÚ Olomouc v rozsahu upravené přílohy usnesení

O: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora

Plnění: předloženo jako bod programu ZMO

Návrh souboru změn XII ÚPnSÚ Olomouc a návrh Souborného stanoviska pro návrh změn XII/7 a XII/17 ÚPnSÚ Olomouc je předložen ZMO 26.4.2005 jako samostatný bod.

Úkoly ze ZMO 21. 9. 2004

k bodu 10, části 4b) usnesení ZMO z 21.9.2004 - Návrh změny č. VIII/B ÚPnSÚ Olomouc

- ZMO ukládá odboru koncepce a rozvoje rozeslat schválenou závaznou část a schéma hlavního výkresu změny VIII/B ÚPnSÚ Olomouc dotčeným orgánům státní správy T:14.12.2004

O: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora

Plnění: splněno

Po schválení Obecně závazné vyhlášky o chválení závazné části ÚPnSÚ Olomouc /změny VIII, XI a XII/ v ZMO 26.4.2005, bude uvedená vyhláška spolu se schématem hlavního výkresu změny č. VIII/B ÚPnSÚ Olomouc  v následujícím týdnu rozeslána příslušným DOSS.

k bodu 11, části 4b) usnesení ZMO z 21.9.2004 - Návrh změny č. XI/B ÚPnSÚ Olomouc

- ZMO ukládá odboru koncepce a rozvoje rozeslat schválenou závaznou část a schéma hlavního výkresu změny č. XI/B ÚPnSÚ dotčeným orgánům státní správy,T: 14.12.2004

O: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora

Plnění: splněno

Po schválení Obecně závazné vyhlášky o schválení závazné části ÚPnSÚ Olomouc /změny VIII, XI a XII/ v ZMO 26.4.2005 bude uvedená vyhláška spolu se schématem hlavního výkresu změny č. VIII/B ÚPnSÚ Olomouc v následujícím týdnu rozeslána příslušným DOSS.

k bodu 11, části 4c) usnesení ZMO z 21.9.2004 - Návrh změny č. XI/B ÚPnSÚ Olomouc

- ZMO ukládá odboru koncepce a rozvoje zpracovat novelu obecně závazné vyhlášky města o závazné části územního plánu sídelního útvaru Olomouc dle schválené změny č. XI/B a předložit ji ke schválení ZMO, T: 14.12.2004

O: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora

Plnění: předloženo jako bod programu ZMO

k bodu 13, části 3) usnesení ZMO z 21.9.2004 - Pořízení změny č. XIII/1 ÚPnSÚ Olomouc

- ZMO ukládá vedoucímu OKR zahájit pořízení změny č. XIII/1 ÚPnSÚ Olomouc v rámci souboru změn pořizovaných v pravidelných intervalech na zasedání ZMO ve čtvrtém čtvrtletí v roce, T: prosinec 2004

O: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora

Plnění: vypustit ze sledování

Úkol je splněn, dílčí změna č. XIII/1 je součástí souboru změn č. XIII ÚPnSÚ  Olomouc, projednané zadání celého souboru změn bude předloženo ZMO 26.4.2005 ke schválení jako samostatný bod.

k bodu 17, částí  4 usnesení ZMO z 21.9.2004 -Oprávnění ke zmocnění ředitelů škol - příspěvkových organizací a oprávnění k podpisu smluv

- ZMO pověřilo Ing. Vladimíra Pokorného, náměstka primátora, podpisem smluv o bezúplatném nabytí movitého majetku z FKSP a převzetí pohledávek nesplacených zůstatků půjček  z FKSP zaměstnanců níže uvedených škol - příspěvkových organizací

Základní škola Olomouc, Na Hradě 5

Základní škola Olomouc, tř. Svornosti 37

O: Ing. Vladimír Pokorný, náměstek primátora

Plnění: úkol trvá

Částečně splněno, smlouvy o bezúplatném nabytí movitého majetku byly podepsány. Dle sdělení ÚZSVM ze dne 21.3.2005 procházejí smlouvy o převzetí pohledávek nesplacených zůstatků půjček z FKSP zaměstnanců škol schvalovacím procesem ÚZSVM, poté budou postoupeny SmOl.

Úkoly ze ZMO 14.12.2004

k bodu 12, části 4 usnesení ZMO z 14.12.2004 - Pořízení souboru změn č. XIII ÚPnSÚ Olomouc:

- ZMO ukládá vedoucímu OKR zahájit pořízení souboru  změn č. XIII ÚPnSÚ Olomouc dle bodu 2 usnesení (T:	ihned)

O: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora

Plnění: předloženo jako bod programu ZMO

k bodu 14, části 4a) usnesení ZMO z 14.12.2004 - Návrh souboru změn č. XI/A ÚPnSÚ Olomouc:

- ZMO ukládá

a) odboru koncepce a rozvoje pořídit čistopis schválených dílčích změn souboru změn č. XI/A ÚPnSÚ Olomouc v souladu s předchozími částmi usnesení ZMO, dohodami DOSS a stanoviskem nadřízeného orgánu, předat ověřený čistopis schválených dílčích změn souboru změn č. XI/A ÚPnSÚ Olomouc stavebnímu odboru Magistrátu města Olomouce a Krajskému úřadu Olomouckého kraje, odboru strategického rozvoje kraje, oddělení územního plánu a stavebního řádu (T:březen 2005)

O:Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora

Plnění: splněno

k bodu 14, části 4b) usnesení ZMO z 14.12.2004 - Návrh souboru změn č. XI/A ÚPnSÚ Olomouc:

b) odboru koncepce a rozvoje rozeslat schválenou závaznou část a schéma hlavního výkresu schválených dílčích změn souboru změn č. XI/A ÚPnSÚ Olomouc dotčeným orgánům státní správy (T:březen 2005)

O:Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora

Plnění: splněno

Po schválení Obecně závazné vyhlášky o schválení závazné části ÚPnSÚ Olomouc /změny VIII, XI a XII/ v ZMO 26.4.2005 bude uvedená vyhláška spolu se schématem hlavního výkresu změny č. VIII/B ÚPnSÚ  Olomouc v následujícím týdnu rozeslána příslušným DOSS.

k bodu 14, části 4c) usnesení ZMO z 14.12.2004 - Návrh souboru změn č. XI/A ÚPnSÚ Olomouc:

c) odboru koncepce a rozvoje zpracovat novelu obecně závazné vyhlášky města o závazné části územního plánu sídelního útvaru Olomouc dle schválených dílčích změn souboru změn č. XI/A ÚPnSÚ Olomouc a předložit ji ke schválení ZMO (T:březen 2005)

O:Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora

Plnění: předloženo jako bod programu ZMO

Novela obecně závazné vyhlášky o závazné části souborů změn č. VIII, XI a XII je dokončena a je předložena ZMO 26.4.2005 jako samostatný bod.

k podnětu z diskuse z 13. ZMO 14.12.2004:

RMO uložila odboru životního prostředí ve spolupráci s komisí pro životní prostředí zabývat se podnětem člena zastupitelstva MUDr. Pavla Andrše, týkající se problematiky minimalizace odpadů

O: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora

Plnění: splněno

Úkoly ze ZMO 22.2.2005

k bodu 8 části 3 usnesení ZMO z 22.2.2005 - Smlouva o bezúplatném převodu movitého majetku:

- ZMO ukládá podepsat Smlouvu o bezúplatném převodu movitého majetku (T: ihned)

O: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora

Plnění: úkol trvá

Smlouva byla projednána v Radě Olomouckého kraje a následně bude předložena k podpisu Ing. Pokornému.

Na ZMO 26.4.05 Ing. Pokorný sdělil, že smlouva byla podepsána dne 20.4.2005.

k bodu 8 části 4 usnesení ZMO z 22.2.2005 - Smlouva o bezúplatném převodu movitého majetku:

- ZMO ukládá informovat o přijatém usnesení Krajský úřad Olomouckého kraje (T: ihned)

O: vedoucí odboru školství

Plnění: splněno

k bodu 10 části 4 usnesení ZMO z 22.2.2005 - Pořízení změn č. XIII/22, 23, 24 ÚPnSÚ Olomouc:

- ZMO ukládá vedoucí OKR zahájit pořízení změny ÚPnSÚ Olomouc č. XIII/22 (Droždín jih, plocha pro bydlení), 23 (Slavonín „U rybníka“, ul. Jižní, plocha pro bydlení), 24 (Černovír - Kynologické cvičiště, plocha pro zeleň) dle bodu 3 usnesení ZMO (T: nejbližší zasedání ZMO)

O: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora

Plnění: předloženo jako bod programu ZMO

Dílčí změny č. XIII/22, 23, 24 jsou součástí souboru změn č. XIII ÚPnSÚ Olomouc, projednané zadání celého souboru změn je předloženo ZMO 26.4.2005 ke schválení jako samostatný bod.

k bodu 11 části 3 usnesení ZMO z 22.2.2005 - Pojmenování ulic:

- ZMO ukládá informovat příslušné instituce o nových názvech ulic dle schválených pravidel (T: ihned)

O: vedoucí odboru vnějších vztahů a informací

Plnění: splněno

k bodu 12 části 4 usnesení ZMO z 22.2.2005 - Návrh Programu prevence kriminality - PARTNERSTVÍ na rok 2005:

- ZMO ukládá dodatečně předložit na MV ČR, odbor prevence kriminality Usnesení Zastupitelstva města Olomouce ze dne 22.2.2005, které je nedílnou součástí již zaslané žádosti o poskytnutí státní účelové dotace na realizaci Programu prevence kriminality-PARTNERSTVÍ na rok 2005 (T: ihned)

O: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora

Plnění: splněno

k bodu 13 části 3 usnesení ZMO z 22.2.2005 - Obecně závazná vyhláška statutárního města Olomouce č. 1/2005, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška statutárního města Olomouce č. 14/2003 o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol:

- ZMO ukládá informovat o přijatém usnesení ředitele mateřských škol (T: ihned)

O: vedoucí odboru školství

Plnění: splněno

k bodu 15 části 3 usnesení ZMO z 22.2.2005 - Návrh programu Podpora terénní sociální práce 2005:

- ZMO ukládá předložit na Úřad vlády ČR Usnesení Zastupitelstva města Olomouce ze dne 22.2.2005, které je nedílnou součástí zpracované žádosti o poskytnutí státní účelové dotace na realizaci programu Podpora terénní sociální práce 2005 (T: ihned)

O: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora

Plnění: splněno