ENERGETICKÁ OPATŘENÍ NA OBJEKTECH ZŠ A MŠ OLOMOUC

Již realizované objekty - zahájení 2011 – ukončení 2012 :

- MŠ Lužická - náklady na realizaci 7,91 mil.Kč vč.DPH – dokončeno 2011

- ZŠ Stupkova - náklady na realizaci 39,77 mil.Kč vč.DPH - dokončeno 2012

- MŠ Herrmannova - náklady na realizaci 10,31 mil.Kč vč.DPH - dokončeno 2012

- ZŠ Heyrovského - náklady na realizaci 33,05 mil.Kč vč. DPH - dokončeno 2012

- ZŠ Demlova - náklady na realizaci 23,16 mil.Kč vč. DPH - dokončeno 2012

- ZŠ Tererovo náměstí – náklady na realizaci 24,01 mil.Kč vč.DPH - dokončeno 2012

- ZŠ Zeyerova - náklady na realizaci 16,88 mil.Kč vč. DPH - dokončeno 2012

- MŠ Wolkerova - náklady na realizaci 5,81 mil.Kč vč.DPH - dokončeno 2012

- MŠ Bieblova  - náklady na realizaci 5,00 mil.Kč vč.DPH - dokončeno 2012

CELKOVÉ NÁKLADY NA REALIZACI ZATEPLENÍ – 165,905 mil.Kč vč.DPH

Součástí energetických opatření byla decentralizace teplé užitkové vody (TUV) ve vybraných objektech – MŠ Lužická, MŠ Wolkerova, ZŠ Demlova, ZŠ Heyrovského, ZŠ Zeyerova, celkovým nákladem 2,070 mil.Kč vč.DPH.

Dále bylo provedeno zateplení spojovacího koridoru v ZŠ Heyrovského nákladem 1,923 mil.Kč vč.DPH (nelze žádat o dotaci,jedná se o nevytápěný prostor), v objektu ZŠ Stupkova byl zateplen byt školníka nákladem 0,6 mil.Kč vč.DPH – jedná se o objekt,který je součástí vstupního pavilonu školy (nelze žádat o dotaci,objekt má samostatný zdroj vytápění).

Připravované objekty s předpokládanou realizací v roce 2014 :

- ZŠ a MŠ Řezníčkova – předpokládaný termín zahájení duben 2014, předpokládané náklady na realizaci 11,9 mil.Kč

- ZŠ Nedvědova – předpokládaný termín zahájení duben 2014, předpokládané náklady na realizaci 13,3 mil.Kč

- ZŠ Rožňavská – předpokládaný termín zahájení březen 2014, předpokládané náklady na realizaci 20,9 mil.Kč

- MŠ Jílová – předpokládaný termín zahájení březen 2014, předpokládané náklady na realizaci 5,9 mil.Kč

- MŠ Dělnická – předpokládaný termín zahájení březen 2014, předpokládané náklady na realizaci 5,5 mil.Kč

- ZŠ a MŠ Petřkova – předpokládaný termín zahájení květen 2014, předpokládané náklady na realizaci 6,1 mil.Kč

PŘEDPOKLÁDANÉ CELKOVÉ NÁKLADY NA REALIZACI ZATEPLENÍ – 63,6 mil.Kč vč.DPH

Přehled objektů ZŠ a MŠ vhodných k zateplení:

MŠ Holečkova, MŠ Nedvědova, MŠ Husitská, MŠ Rožňavská, MŠ Čajkovského,

ZŠ Helsinská, MŠ Kovařovicova, MŠ Radova, ZŠ Gorkého, MŠ Týneček, MŠ Selské nám. 42, FZŠ Holečkova (stará budova), ZŠ Rooseveltova, MŠ Holice, MŠ Čapka Choda, MŠ Na Bystřičce,  MŠ Helsinská, ZŠ Holice, ZŠ Slavonín, MŠ Slavonín, MŠ Střední novosadská, MŠ Nedvězí, ZŠ a MŠ Přichystalova, MŠ Táboritů, MŠ Chomoutov – Baarova 5, MŠ Vojanova, MŠ Rooseveltova, MŠ Zeyerova

Vypracoval : J.Kučera  dne 12.2.2013